|  | MĚSTO ROUDNICE NAD LABEM Karlovo náměstí 21, Roudnice n. L., PSČ 413 21 |
| --- | --- |

č. 413 – 434/2024

USNESENÍ

z 55. schůze Rady města Roudnice nad Labem ze dne 23. října 2024

Přítomni: 100% účast členů RM

Mgr. Chaloupka – tajemník MěÚ

JUDr. Čapková – právník města

Mgr. Vancl – tiskový mluvčí

Omluveni: Ing. Hoke – předseda kontrolního výboru

V úvodu jednání RM byl radním on-line představen p. Lukášem Sochorem projekt společnosti Otevřená města z. s. – na téma „Digitalizace samospráv“ (ekonomická část – faktury, smlouvy, příspěvkové organizace, dotační software vč. rozhodnutí, čerpání, průběžné skenování zranitelností – kyberbezpečnostní štít, open Energoman – sledování energií prostřednictvím osazení QR kódů na měřiče). Možnosti používání aplikací – členství ve spolku 2,- Kč/obyv./rok nebo objednávka služeb nebo zajištění vlastními IT pracovníky). Na vědomí, k dalšímu řešení, bez usnesení.

Jednání rady města zahájil ve 13,15 hod. v zasedací místnosti ve II. patře radnice starosta města p. Ing. František Padělek přivítáním přítomných. Radní schválili návrh programu jednání (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0, v tu dobu přítomno 6 radních, p. Čtverák se dostavil na jednání RM později).

1) Kontrola plnění usnesení RM

2) Městská policie:

a) zakázka na sjednocení kamerového systému

3) Odbor ŽP:

a) automatické obnovení smlouvy se spol. Asekol

b) dodatek ke smlouvě – sběr textilu

4 Informační technologie:

a) uzavření smlouvy – software – právní předpisy

5) Úřad územního plánování:

a) výběr zhotovitele na změnu územního plánu č. 11

6) Odbor sociálních věcí:

a) zajištění lékařské pohotovostí služby na r. 2025

b) doplnění usnesení RM č. 229/2024

c) schválení investice pro domov důchodců

7) Odbor MH:

a) prodej části pozemku parc. č. 435 v k. ú. Roudnice n. L.

b) výpůjčka části pozemku parc. č. 1898/10 v k. ú. Roudnice n. L.

c) žádost o výměnu bytu

d) smlouva o spolupráci s SVS, a.s.– zkapacitnění ČOV Vědomice

8) Odbor ekonomický a školský:

a) darovací smlouva – Nemocnice Roudnice n. L., s.r.o.

b) změna rozpisu položek rozpočtu

c) schválení plánu inventur na r. 2024

d) zápis z likvidační komise

e) žádost o změnu odpisového plánu – ZŠ Jungmannova 660

f) žádost o použití investičního fondu – Podřipské muzeum

g) vydání nové směrnice o pokladní agendě

h) žádost o čerpání investičního fondu – MŠ Masarykova

i) změna odpisového plánu – ZŠ K. Jeřábka

9) Různé

14,00 hod. – Představení projektu rekonstrukce Prokopovy ul. – Ing. Josef Filip

1) Kontrola plnění usnesení RM

K usnesení č. 396/2022(5.10.2022) - Rada města bere na vědomí zpracovanou územní studii „Územní

studie plochy Z23 a Z24 v Roudnici nad Labem“ a   p o v ě ř u j e

pořizovatele, aby řešení technické infrastruktury projednal s odborem

místního hospodářství a to s ohledem na budoucí zasíťování stavebních

pozemků pro rodinné domy ve vlastnictví města. Zpracovatel (případně

investor) se na odbor MH zatím neobrátil, bude tak vyzván k jednání

v termínu cca do konce roku 2022. Kontrola 1/2023.

Pořizovatel  - úřad územního plánování bude územní studii s odborem MH

konzultovat až po odevzdání opravené verze – výzva zaslána dne

17.10.2022 pod č.j. MURCE/42415/202.

Rada města   d o p o r u č u j e   pořizovateli, aby finální řešení studie

odpovídalo návrhu situace C (08/2022, zprac. Malec, Zdvořák, Divišová) a

dodaným vizualizacím, ze kterých je patrné, že součástí jednotlivých

bytových domů jsou terasy v 1. nadzemním podlaží, se zábradlím do výše

cca 1 m.

- dne 17.10.2022 pod č.j. MURCE/43415/2022 byla pořizovatele – úřadem

územního plánování odeslána výzva k úpravě dokumentace. ÚÚP čeká na

zpracování dokumentace projektantem, město není objednatelem ani

plátcem této územní studie. Kontrola 6/2023.

Projektant byl vyzván k přepracování územní studie v říjnu loňského roku,

od té doby se dlouhodobě úřadu územního plánování neozýval, ale jednal

s městem (Robert Mann, MH)  ve věci řešení parkoviště v Okružní.  Koncem

května náš úřad telefonicky informoval o dokončených úpravách územní

studie s tím, že tato bude zaslána emailem ke konzultaci v nejbližších

dnech. Úřad územního plánování zatím žádný nový návrh neobdržel. MH – jednáno s investorem, přislíbeno z jejich strany upřesnění počtu parkovacích míst, která budou při realizaci napojení na stávající komunikace ulice Okružní a Neklanova zrušena. Viz usnesení č.316/2023. Zatím nemáme tuto bližší specifikaci. Kontrola 10/2023. Dosud nedodali podklady k zásahu do parkovacích stání ze zdravotních důvodů projektanta, opět urgováno, přislíbeno dodání podkladů. Kontrola 2/2024. Dodání podkladů k parkovacím místům bylo přislíbeno do termínu jednání s SVS – 29. 2., kterého se zúčastní i zástupce investora. Kontrola 3/2024. I přes urgence stále nemáme k dispozici požadované podklady. Kontrola 6/2024. Opět urgováno, zatím není nic doloženo. Kontrola 8/2024. Dle písemného vyjádření zabere přístup na naše pozemky 6-8 parkovacích stání na současných plochách odstavných parkovacích stání. Požádali jsme o zaslání výkresu, který zatím nebyl dodán. Kontrola 10/2024. Navrhujeme vzhledem k nečinnosti investora vyřadit ze sledování s tím, že až předloží požadovaný výkres, bude toto předloženo do rady města.

K usnesení č. 439/2023(11.10.2023) - Vrchlického – mezi garážemi a bytovkami – svolat koordinační

schůzku za účasti zástupců odboru MH, ŽP, RMS a Ing. Filipa: účastníci

obesláni k dojednání termínu schůzky, kontrola 11/2023. Schůzka

proběhla za přítomnosti zástupců vedení města, MH a ŽP. Ústní

informaci podali místostarostové, kteří se schůzky zúčastnili na místě –

návrh: jedná se o složitější situaci, prostříhat živý plot, tím dojde k roz-

šíření komunikace, zřídit podélné nebo kolmé stání, musí být vypra-

cován projekt. Projektová dokumentace není v rozpočtu na 2024,

navrhujeme řešit v rámci úprav parkování v celé ploše sídliště sever, tento

projekt je v zásobníku projektů na další období. Navrhujeme řešit v rámci      příprav rozpočtu na rok 2025. Kontrola 10/2024. Začleněno do návrhu rozpočtu na rok 2025.

K usnesení č. 480/2023(25.10.2023) - zajistit proces stanovení a instalace dopravního značení v ulici

Rvačov dle návrhu – MH: na vydané opatření obecné povahy ke stanovení

místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – značení v ul.

Rvačov, byly vzneseny námitky občana města, které bude řešit OD.

Realizace tak v tuto chvíli není možná. Kontrola 4/2024. Vzhledem

k námitkám občana je nutné realizovat celý proces znovu, nyní je

zpracováván odbornou firmou nový zákres dopravního patření vč. kótování

apod., kontrola 6/2024. Nový zákres vč. kót byl zaslán k vyjádření na DI PČR v Litoměřicích. Poté bude předáno na odbor dopravy. Kontrola 8/2024. Odbor dopravy vydal 5. 8. 2024 veřejnou vyhlášku, kontrola 10/2024. Byly podány námitky ze strany občana města k navrženým úpravám, odbor dopravy řeší vypořádání s námitkami s právníkem města. Kontrola 12/2024.

K usnesení č. 495/2023/a(8.11.2023):

a) p o v ě ř u j e   odbor MH ve spolupráci s místostarostou Ing. Červeným komplexním

řešením situace parkování vozidel v lokalitě Na Urbance: bude řešeno v rámci koncepce parkování v centru města, Po diskuzi se členy poradního orgánu bylo předáno na odbor dopravy k vydání rozhodnutí. Kontrola 8/2024. Na základě připomínek občana byl projednán v poradním orgánu pro dopravu návrh na doplnění dopravního značení, které umožní obousměrný provoz cyklistů. Zasláno projektantovi k doplnění dokumentace. Zatím nemáme od projektanta úpravu projektu. Urgováno. Kontrola 20. 11. 2024.

K usnesení č. 554/2023(6.12.2023) - zajistit jednání s investorem výstavby - f. CETIN, a.s. o

podmínkách realizace – MH: úkol trvá, ke schůzce zatím nedošlo,

neobdrželi jsme z Cetinu návrh termínu, dotyčný pracovník je až do konce

ledna mimo pracoviště, kontrola usnesení 3/2024. Zástupce Cetin by se

měl zúčastnit koordinační schůzky dne 25. 3. 2024, kontrola 3. 4. 2024.

Zástupce CETIN se schůzky zúčastnil, byly mu opět sděleny podmínky

města, požádal o sdělení, zda tyto podmínky bude město vyžadovat i

v případě, že se nebude jednat o liniový výkop, ale pouze o příčné výkopy

přípojek k jednotlivým budovám. Toto budeme projednávat v týdnu po

svátcích společně s RMS. Kontrola 5/2024. Úkol trvá, nyní čekáme na

vyjádření ze strany CETIN, kterému byly zaslány podmínky pro jednotlivé

ulice, ve vztahu k plánovaným investičním akcím ČEZ a Města. Kontrola

7/2024. Proběhla jednání, vzhledem k rozsahu byly dosud stanoveny podmínky pro jednu z několika akcí, a to po projednání s RMS. Vždy byly dány podmínky k jednotlivým ulicím, vzhledem ke specifikům jednotlivých ulic nelze vydat podmínky společné pro všechny ulice. Jedná se o akci v lokalitě Bezděkov a jde o tyto konkrétní podmínky:

- ul. Krabčická a Hálkova – stavbu lze realizovat pouze současně s akcí ČEZ Distribuce a.s.(dále jen ČEZ), kdy předpoklad termínu realizace ČEZ je rok 2027

- ul. Jeronýmova a Hochmanova – stavbu lze realizovat pouze ve spolupráci s ČEZ a Městem, kdy předpoklad obnovy ulice je rok 2026-27

- ul. Sladkovského – zde platí podmínky pro vstup do chodníků:

  - požadujeme zadláždění chodníku betonovou zámkovou dlažbou (pochozí chodník - kostka 20x10x6, pojízdný chodník kostka 20x10x8) v celé šířce a v kompletní skladbě podloží, a to dle platných ČSN a vyhlášky č. 398/2099 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb za dodržení vzorového příčného řezu města Roudnice nad Labem, který je přílohou vyjádření.

  - v částech, kde je povrch jiný než stávající betonová zámková dlažba (např. asfalt, betonové dlaždice apod.), požadujeme nahrazení tohoto původního povrchu za nový dle bodu 6 a) tj. nahrazení novou zámkovou dlažbou. Původní materiál povrchu chodníku bude buď odvezen a zlikvidován dle platné legislativy nebo po dohodě se správcem místních komunikací (Roudnické městské služby, p.o.) uložen na palety a převezen do areálu RMS.

- ul. U Hřiště – preferujeme realizaci pouze v zeleni, pokud bude nutný zásah do chodníků, tak s podmínkou kompletní obnovy povrchů - viz podmínky v době c), stavba musí být realizována nejpozději v letech 2025-2026, než začne rekonstrukce ulice Prokopova jako investiční akce města

- ul. Prokopova – lze realizovat bez obnovy kompletních povrchů, pouze však do doby realizace kompletní rekonstrukce uličního prostoru, předpoklad rekonstrukce rok 2025-2026

- ul. Dobrovského – stavba bude provedena během roku 2025

- ul. Palackého – stavba v této ulici nebude realizována z důvodu nových povrchů komunikací

- účelová komunikace parc. č. 4294/1 v k.ú. Roudnice nad Labem – na zásyp bude použita štěrkodrť 032A

O podmínkách k dalším jednotlivým ulicím budeme ještě jednat společně s RMS. O těchto podmínkách bude rada města opět informována. Bude předloženo do další RM.

K usnesení č. 576/2023(20.12.2023) - připravit návrh na řešení parkování kolem pomníku Jana Husa

– MH ve spolupráci s městskou architektkou: úkol trvá, kontrola 4/2024.

Vypracován návrh architektem města – viz příloha. Odbor MH připraví

návrh financování s realizací v r. 2025. Návrh architekta byl předán

projektantům ke zpracování PD, nyní ještě řešíme otázku vodního prvku

(vzhled, napojení na sítě apod.). Jde hlavně o souhlas s napojením na

kanalizaci ve vztahu k ČOV. Kontrola konec 10/2024. Projektant

projednává návrhy úprav vč. vodního prvku s památkovou péčí, podle

poslední informace se NPU staví negativně k použití nové štípané

čedičové dlažby kolem památníku. V této věci budeme jednat s NPU.

Kontrola 12/2024.

K usnesení č. 224/2024/1(15.5.2024):

1)	s o u h l a s í   s navrženým dopravním opatřením – jednosměrný provoz v ulici Hochmanova a   p o v ě ř u j e   MH ve spolupráci s OD a RMS zajištěním procesu realizace, pozastaveno v souvislosti s jednáním se Zinkovnou: v této souvislosti bylo objednán výkres a schválení DI PČR značky „zákaz odbočení vlevo“, která bude osazena při výjezdu od zinkovny do ul. Hochmanova.

K usnesení č. 224/2024/4(15.5.2024):

4)	s o u h l a s í   s domluvenou úpravou ul. Na Rybníčku po projednání poradního orgánu na místě a   p o v ě ř u j e   MH ve spolupráci s OD a RMS zajištěním procesu realizace, čekáme na dodání výkresů od odborné firmy vč. projednání na DI PČR, kontrola 10/2024: podána žádost na odbor dopravy, kontrola 12/2024.

K usnesení č. 224/2024/5(15.5.2024):

5)	s o u h l a s í   se změnou VDZ z V 10a na V 12a v ul. Přemyslova před čp. 848 a

p o v ě ř u j e   MH ve spolupráci s OD a RMS zajištěním realizace, čekáme na dodání výkresů od odborné firmy vč. projednání na DI PČR, kontrola 10/2024: urgováno dodání objednaných dokumentů, kontrola 11/2024.

K usnesení č. 224/2024/6(15.5.2024):

6)	s o u h l a s í   s navrženým dopravním opatřením – jednosměrný provoz v části ulice Kollárova v úseku mezi ulicemi Tylova a Na Hradčanech, ze směru od ul. Tylova do ulice Na Hradčanech a   p o v ě ř u j e   MH ve spolupráci s OD a RMS zajištěním procesu realizace, čekáme na dodání výkresů od odborné firmy vč. projednání na DI PČR, kontrola 10/2024: podána žádost na odbor dopravy, kontrola 12/2024.

K usnesení č. 224/2024/7(15.5.2024):

7)	s o u h l a s í   s navrženým řešením ve spodní části ul. Dr. Slavíka po levé straně (proti ZUŠ)  tj. osadit nové betonové sloupky stejné jako jsou již nyní v křižovatce s ul. Jungmannova. Celkem by se jednalo o 6 ks sloupků, cca 2,7m od sebe, bez řetězů, v celkové délce 16 m a   p o v ě ř u j e   RMS zajištěním procesu realizace. Typ sloupků bude stanoven po projednání s městskou architektkou L. Kavánovou, připraveno k realizaci, do konce září by mělo být dokončeno, kontrola 10/2024: splněno, sloupky osazeny v rámci rekonstrukce chodníku v ul. Dr. Slavíka.

K usnesení č. 224/2024/8(15.5.2024):

8)	s o u h l a s í   s navrženým dopravním opatřením úprava - DZ  v ul. Školní – u vjezdu do jednosměrky bude přemístěna na stávající sloupek se značkou K+R  DZ IP 4b - začátek jednosměrky a u výjezdu od školní kuchyně bude umístěna nová DZ C 2c - přikázaný směr jízdy vlevo v ul. Školní a   p o v ě ř u j e   MH ve spolupráci s OD a RMS zajištěním procesu realizace, čekáme na dodání výkresů od odborné firmy vč. projednání na DI PČR, kontrola 10/2024: podána žádost na odbor dopravy, kontrola 12/2024.

K usnesení č. 241/2024/2(29.5.2024):

2)	s o u h l a s í   se stanovením DZ B 28 zákaz zastavení v ul. Hakenova a v ul. T. G. Masaryka a   p o v ě ř u j e   MH ve spolupráci s OD a RMS zajištěním procesu realizace, podána žádost na odbor dopravy, kontrola 10/2024: podána žádost na odbor dopravy, kontrola 12/2024.

K usnesení č. 241/2024/3(29.5.2024):

3)	s o u h l a s í   s úpravou v ul. Josefa Hory zřídit před čp. 947 vodorovné DZ V12c zákaz zastavení (žlutá čára) v délce dvou stání, doplněné svislou dopravní značkou B28 + E13 dodatková tabulka s textem „Po – Pá, od 6:00-15:00 hod. mimo období od 1. 7. - 31. 8. a

p o v ě ř u j e   MH ve spolupráci s OD a RMS   zajištěním procesu realizace na náklady žadatele, čekáme na dodání výkresů od odborné firmy vč. projednání na DI PČR, kontrola 10/2024: urgováno dodání objednaných dokumentů, kontrola 11/2024.

K usnesení č. 241/2024/4(29.5.2024):

4)	s o u h l a s í   s navrženými úpravami dopravního značení v ul. Školní a Stadická zvýrazňujícími změnu dopravy v této ulici a   p o v ě ř u j e   MH ve spolupráci s OD a RMS zajištěním procesu realizace, čekáme na dodání výkresů od odborné firmy vč. projednání na DI PČR, kontrola 9/2024. Byla podána žádost o vydání rozhodnutí na odbor dopravy. Kontrola konec 10/2024: podána žádost na odbor dopravy, kontrola 12/2024.

K usnesení č. 311/2024(7.8.2024) - odkoupení pozemku parc. č. 2387/3 v k. ú. Roudnice n. L. - zajistit

všechny podklady (geodetické zaměření, geometrický plán, znalecký

posudek,) potřebných pro další jednání rady města – MH: objednáno

geodetické zaměření, kontrola 10/2024. Návrh GP hotov, dnes máme

jednání s majitelem pozemku, pokud bude souhlasit s finální podobou GP,

budeme pokračovat dál v procesu. Kontrola 12/2024.

K usnesení č. 313/2024(7.8.2024) - nesouhlas s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. 8 v čp.

431, Sladkovského s paní EK (12), z důvodu dluhu na

nájemném, zaslat výzvu k vyklizení včetně předání bytu a k úhradě dlužného

nájemného v termínu do 30. 9. 2024. Pokud se tak v daném termínu

nájemného v termínu do 30. 9. 2024 nestane,  souhlas s podáním žaloby na

vyklizení bytu a úhradu dlužné částky na nájemném – MH: výzva byla

odeslána s termínem vyklizení do 30. 9. 2024, úkol trvá, kontrola 10/2024.

Paní K dlužnou částku uhradila a požádala o prodloužení

nájemního vztahu, což bylo schváleno v radě města usnesením č. 367/2024.

K dnešnímu dni si své závazky plní.

K usnesení č. 352/2024(28.8.2024) - vyhlásit záměr prodeje části pozemku parc. č. 435 v k. ú.

Roudnice n. L. a zajistit všechny potřebné podklady potřebné pro další

jednání RM – MH, záměr vypsán, objednán znalecký posudek, kontrola

10/2024. Samostatný bod jednání RM.

K usnesení č. 355/2024(28.8.2024) - prodej části pozemku parc. č. 3204/207 v k. ú. Roudnice n. L. –

rozhodnutí odloženo do příštího jednání RM, odboru MH uloženo projednat

další detaily prodeje – MH.

Věc byla opět projednána s RMS a odborem územního plánování.

RMS s odprodejem tohoto pozemku nesouhlasí. Argument, že se dosud pozemek nikdy nevyužil k řešení dopravní situace s obslužností místa neznamená, že do budoucna k této potřebě nikdy nedojde. Z pohledu RMS, by se mohlo částečně žadateli vyhovět v případě, že by došlo k rozdělení uvedeného pozemku. Vznikly by pozemky dva. Jeden kolmý na komunikaci, který by v případě nutnosti v budoucnu zajistil potřeby obslužnosti a druhý obdélníkový podél komunikace. Tento delší nový pozemek, podélný ke komunikaci by z pohledu RMS mohl být žadateli odprodán.

Odbor územního plánování nedoporučuje pozemek prodávat.

Pozemek je veřejným prostranstvím nezbytným pro otáčení vozidel IZS a také TS města Roudnice nad Labem. Pozemek je v Územním plánu Roudnice nad Labem a v územní studii součástí veřejného prostranství tzn. stejně jej nelze oplotit (oplocení pozemku do 2 m výše sice nepodléhá povolení, ale musí být v souladu s územním plánem). Veřejné prostranství jsou pozemky přístupné každému bez omezení, tj. tyto pozemky nelze oplocovat. Pozemek není plochou pro bydlení, tj. nelze na něm realizovat stavbu rodinného domu nebo stavby podmiňující bydlení.

V dané věci tak navrhujeme jednat se žadatelem o možnosti prodeje části pozemku podél komunikace s tím, že by v případě zájmu žadatele i o tuto variantu proběhlo společné jednání na úřadu územního plánování, aby měl veškeré informace k otázce oplocení. Výsledek jednání následně projednat v radě města. Jednání proběhla jak s panem F, který sdělil, že by měl zájem i jenom o část pozemku bez točny, tak bylo jednáno i s RMS a projektantem pro dopravní stavby ohledně otázky točny. Kompletní materiál bude předložen k projednání do další rady města 6. 11. 2024.

K usnesení č. 364/2024/2(11.9.2024):

2) souhlasí s úpravou dopravy v ul. Na Urbance na obousměrný provoz cyklistů, a pověřuje OMH zajistit s projektantem doplnění do PD. Projektant byl vyzván k úpravě PD, sdělil, že tuto úpravu chce projednat s poradním orgánem pro dopravu. Bude tak pozván na další zasedání poradního orgánu pro dopravu. Kontrola konec 11/2024.

K usnesení č. 364/2024/3(11.9.2024):

3) -   souhlasí s úpravou dopravní situace v ul. Hochmanova, při výjezdu od zinkovny do     ulice Hochmanova bude doplněna dopravní značka  B24b – zákaz odbočení doleva, zajistí odbor OMH, objednáno, čekáme na dodání, kontrola 12/2024.

-    ukládá vedení města dále jednat s Ústeckým krajem a SUS o možnostech realizace MOK   na křížení obchvatu s ul. Krabčická

-    ukládá vedení města jednat se zástupci zinkovny o možnosti řešení vjezdu a výjezdu ze zinkovny na komunikaci, která nyní slouží pouze k vjezdu. Toto opatření bylo již v minulosti využíváno s využitím semaforu. Informaci podal p. místostarosta Ing. Červený z jednání s ředitelem

Zinkovny, k úpravám uvnitř zinkovny se vyjádřil kladně, cílem je dopravní obslužnost zinkovny mimo Hochmanovu ul. K této záležitosti bude svoláno pracovní jednání.

K usnesení č. 364/2024/5(11.9.2024):

5)  souhlasí se zpracováním komplexní studie úprav ulice Třebízského a pověřuje OMH zajištěním studie. Studie bude objednána, čekáme na dodání poslední třetí cenové nabídky. Kontrola 12/2024.

K usnesení č. 364/2024/6(11.9.2024):

6)  nesouhlasí se změnou směru jednosměrky v ul. Zahradní, a ukládá OMH s RMS navrhnout možné úpravy vnitřního oblouku křižovatky ulic 9. května a Na Výsluní tak, aby byl zlepšen vjezd větších vozidel do ulice Na Výsluní ze směru od Budyně n. O. RMS projednalo úpravy vnitřního oblouku křižovatky se SUS, je vybrán dodavatel úprav, předpoklad realizace je do poloviny listopadu. Kontrola 12/2024.

K usnesení č. 364/2024/10(11.9.2024):

10) ukládá RMS a OMH provedením místního šetření a předložením návrhu opatření v ul.   Erbenova ve spodní části směrem k ulici Na Hradčanech. V dané části ulice bylo navrženo umístění dopravní značky „zákaz zastavení“ tak, aby nebránila vozidla provozu a chodcům, objednáno zakreslení a projednání na DI PČR, kontrola 12/2024.

K usnesení č. 382/2024(25.9.2024) - výsledek jednání odboru MH ve spolupráci s vedením města o

směně pozemků na letišti s Aeroklubem AIR SHOW Roudnice n. L., z. s ,

jednání proběhlo 22. 10. 2024, z tohoto jednání podal ústní informaci p.

Mann, ved. odboru MH: řešena nová výše nájemného, doba nájmu, sděleno

Stanovisko města k žádosti o směnu – město nesouhlasí se směnou

pozemku, který je jediným přístupem na jeho pozemky. Aeroklub zašle novou

žádost, jednání budou pokračovat.

K usnesení č. 391/2024(25.9.2024) - souhlas se zvýšením osobních příplatků ředitelům příspěvkových

organizací dle návrhu – vyhotovit nové platové výměry s účinností od

1. 10. 2024 – personalistka města: splněno.

K usnesení č. 392/2024(25.9.2024) - Rada města   p o v ě ř u j e   odbor MH k bodu č. 4 (rekonstrukce

Prokopovy ul.) zajistit stanovisko Ing. arch. Lucii Kavánové a představení

celého projektu radním projektantem, Ing. Filipem, architektka města

stanovisko zpracovává, projektant se jednání rady zúčastní.

K usnesení č. 406/2024/5(9.10.2024):

5) RM   s o u h l a s í   se žádostí pana K umístění zrcadla proti výjezdu ze dvora domu čp. 11 ul. Řipská a   p o v ě ř u j e   OMH informováním žadatele o tom, že si zajistí celý proces realizace umístění zrcadla sám a na své náklady, žadatel byl písemně informován. Splněno.

K usnesení č. 405/2024 (9.10.2024): snížení pachtovného za rok 2024 o uznatelné náklady, uzavření

dodatku k pachtovní smlouvě.

Po konzultaci není nutné uzavírat dodatek k pachtovní smlouvě, navrhujeme

tak částečnou revokaci usnesení, která zruší poslední větu v usnesení,

týkající se dodatku, který není nutné uzavírat vzhledem k tomu, že se

postupuje v souladu s čl.11.11. Pachtovní smlouvy.

Usnesení č. 413/2024:

Rada města částečně   r e v o k u j e   usnesení č. 405/2024 a   r o z h o d l a   o snížení celkového pachtovného za rok 2024 společnosti Říp, o.p.s., IČ 28708091 v souladu s čl.11.11 Pachtovní smlouvy na KD Říp ve znění Dodatku č. 6 ze dne 23. 9. 2022, a to o částku ve výši 305.661,04 Kč (pro 7, schváleno jednomyslně).

2) Městská policie

a) zakázka na sjednocení kamerového systému

Usnesení č. 414/2024:

Rada města bere informaci na vědomí a   s o u h l a s í   s postupem dle čl. 9 písm. i)  Směrnice RM Roudnice nad Labem č. 2/2022, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Z důvodů technických a bezpečnostních bude zakázka „Sjednocení systémů MKDS – Wisenet Wave“ zadána společnosti T-TECHNOLOGY s.r.o. Třebízského 251, Roudnice nad Labem IČ 03934527. Rada města   s c h v a l u j e   objednávku na dodávku licencí a implementaci SW systému Wisenet Wave pro 80 ks kamer MKDS u společnosti T-TECHNOLOGY s.r.o. Třebízského 251, Roudnice nad Labem IČ 03934527 za cenu 297.200,- Kč bez DPH, tj. 359.612,- Kč včetně DPH (pro 7, schváleno jednomyslně).

3) Odbor ŽP

a) automatické obnovení smlouvy se spol. Asekol

Usnesení č. 415/2024:

Rada města po projednání   r o z h o d l a, že nebude ukončena „Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení č. /KONT/2008/AK1“ a bude využita možnost jejího automatického prodloužení do 31. 12. 2026 (pro 7, schváleno jednomyslně).

b) dodatek ke smlouvě – sběr textilu

Usnesení č. 416/2024:

Rada města po projednání   r o z h o d l a   o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci při zajištění sběru textilního odpadu se společností DIMATEX CS, spol. s r. o., IČ: 432 24 425 se sídlem Stará 24, Svárov,460 01 Stráž nad Nisou, podle předloženého návrhu (pro 7, schváleno jednomyslně).

4 Informační technologie

a) uzavření smlouvy – software – právní předpisy

Usnesení č. 417/2024:

Rada města bere informaci na vědomí a v souladu se Směrnicí RM Roudnice nad Labem

č. 2/2022, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v souladu s čl. 9 písm. i) této směrnice na VZ pro výběr dodavatele na zajištění právního informačního systému   r o z h o d l a   o uzavření servisní smlouvy se společností ATLAS consulting spol. s r.o., se sídlem Výstavní 292/13, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 46578706, na poskytnutí licence na období od 1.12.2024 do 30.11.2030 pro 80 přístupů do právního informačního systému CODEXIS GREEN dle předloženého návrhu, za cenu 375.000,- Kč plus DPH (pro 7, schváleno jednomyslně).

5) Úřad územního plánování

a) výběr zhotovitele na změnu územního plánu č. 11

Usnesení č. 418/2024:

Rada města   r o z h o d l a   dle ustanovení čl. 9, Směrnice č. 2/2022 o zadávání zakázek malého rozsahu, že zakázka na zpracování Změny č. 11 územního plánu Roudnice nad Labem bude přímo zadána Ing. arch. Petru Vávrovi, se kterým bude uzavřena Smlouva o dílo. Smlouva bude podepsána až po uzavření dohod o úhradě nákladů s jednotlivými navrhovateli změny a zaslání finanční částky na zhotovení změny na účet města (pro 7, schváleno jednomyslně).

6) Odbor sociálních věcí

a) zajištění lékařské pohotovostí služby na r. 2025

Usnesení č. 419/2024:

Rada města bere na vědomí informaci Ústeckého kraje o záměru zajištění lékařské pohotovostní služby (LPS) v roce 2025.

Město Roudnice nad Labem má zájem na zajištění provozu LPS a je připraveno nadále spolupracovat s Ústeckým krajem na zajištění LPS stejným způsobem jako v roce 2024, včetně smluvního zajištění Ústeckým krajem na část roku 2025. Město je připraveno finančně podpořit tuto službu poté, co zastupitelstvo města rozhodne o poskytnutí dotace Ústeckému kraji. Dotace bude vyplacena v alikvótní výši k době financování provozu LPS Ústeckým krajem (pro 7, schváleno jednomyslně).

b) doplnění usnesení RM č. 229/2024

Usnesení č. 420/2024:

Rada města   d o p l ň u j e   své usnesení RM č. 229/2024 ze dne 15. 5. 2024 o následující opatření: Od 1. 1. 2025 nebudou dle rámcové příkazní smlouvy na zajištění slušného pohřbení urny ukládány do společného hrobu, ale bude proveden rozptyl. V případě, že pozůstalí projeví zájem o uhrazení sociálního pohřbu a následné vydání urny zemřelého, bude toto možné pouze do 1 roku od data převzetí urny správcem veřejného pohřebiště (pro 7, schváleno jednomyslně).

c) schválení investice pro domov důchodců

Usnesení č. 421/2024:

Rada města po projednání   u d ě l u j e   Domovu důchodců Roudnice nad Labem, příspěvkové organizaci, IČ 00828 998, souhlas s investicí – zakoupení 2 ks nového „Kolejnicového zvedacího a transportního systému Roomer“ pro DD, cena zakázky bude 127 685,70 Kč včetně DPH.

Rada města   d á v á   Domovu důchodců Roudnice nad Labem souhlas s použitím investičního fondu do výše 130 000 Kč za tímto účelem (pro 7, schváleno jednomyslně).

7) Odbor MH

a) prodej části pozemku parc. č. 435 v k. ú. Roudnice n. L.

Usnesení č. 422/2024:

Rada města   d o p o r u č u j e   zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji části pozemku parc. č. 435 v k. ú. Roudnice nad Labem, dle geometrického plánu č. 4487-189/2024 se jedná o nově vzniklý pozemek parc. č. 435/2, panu VB za cenu 4.080,- Kč. Kupující dále bude hradit náklady na vypracování znaleckého posudku, geometrického plánu a poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí. Součástí kupní smlouvy bude závazek kupujícího splnit podmínky týkající se přesunutí schodů, vystavění opěrné zdi a úpravy chodníku (pro 7, schváleno jednomyslně).

b) výpůjčka části pozemku parc. č. 1898/10 v k. ú. Roudnice n. L.

Usnesení č. 423/2024:

Rada města   r o z h o d l a   o výpůjčce části pozemku parc. č. 1898/10, o výměře 1 m2, v k. ú. Roudnice nad Labem za účelem umístění veřejných hodin se 4 otočnými panely se společností CZECH TIME MEDIA, s.r.o., IČ 02302624, se sídlem Kloboučnická 1435/24, 140 00  Praha 4, od

1. 11. 2024 na dobu určitou do 31. 12. 2025 (pro 7, schváleno jednomyslně).

c) žádost o výměnu bytu

Usnesení č. 424/2024:

Rada města bere žádost paní D o výměnu bytů na vědomí a   n e s o u h l a s í   s požadovanou výměnou (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 1).

d) smlouva o spolupráci s SVS, a.s.– zkapacitnění ČOV Vědomice

Usnesení č. 425/2024:

Rada města   d o p o r u č u j e   zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „Roudnice nad Labem, ČOV – rekonstrukce (zkapacitnění)“, jejímiž smluvními stranami jsou Město Roudnice nad Labem, Obec Vědomice, Obec Dušníky, Obec Kleneč a Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469, dle předloženého návrhu (pro 7, schváleno jednomyslně).

8) Odbor ekonomický a školský

a) darovací smlouva – Nemocnice Roudnice n. L., s.r.o.

Usnesení č. 426/2024:

Rada města   r o z h o d l a   o přijetí účelového finančního daru od Nemocnice Roudnice nad Labem, s.r.o.  (IČO 254 43 8010) ve výši 100 000 Kč na pořízení venkovních herních prvků v Mateřské škole Písnička-U Mevy Roudnice n. L., Řipská 1389 (IČO 467 73 525) – pro 7, schváleno jednomyslně.

b) změna rozpisu položek rozpočtu

Usnesení č. 427/2024:

Rada města po projednání   s c h v a l u j e   navržené změny rozpisu položek závazných ukazatelů rozpočtu roku 2024 dle písemného materiálu (pro 7, schváleno jednomyslně).

c) schválení plánu inventur na r. 2024

Usnesení č. 428/2024:

Rada města   s c h v a l u j e   Plán inventur na rok 2024 včetně příloh č. I – č. III  a

j m e n u j e   členy HIK a DIK dle jmenného seznamu (pro 7, schváleno jednomyslně).

d) zápis z likvidační komise

Usnesení č. 429/2024:

Rada města   s c h v a l u j e   vyřazení morálně zastaralého, poškozeného a nefunkčního majetku  z účetní a majetkové evidence a to dle usnesení a Zápisu č. 4/2024 ze schůzky Likvidační komise RM Roudnice nad Labem konané dne 15. 10. 2024 a zlikvidovat dle druhu majetku jako separovaný odpad.

ORJ 201 správa-radnice 			ve výši  35 485,01 Kč,

ORJ 1100 Městská policie			ve výši 474 186,71 Kč,

ORJ 2017 Výzva - Jungmannova		ve výši   27 112,50 Kč,

ORJ 331 Domov důchodců			ve výši 344 300,49 Kč,

ORJ 904 MŠ Pohádka			             ve výši 106 158,70 Kč,

ORJ 911 ZŠ Karla Jeřábka			ve výši 361 430,35 Kč,

ORJ 913 ZŠ a MŠ Školní 			ve výši 536 732,24 Kč,

ORJ 921 Základní umělecká škola		ve výši 356 580,53 Kč (pro 7, schváleno jednomyslně).

e) žádost o změnu odpisového plánu – ZŠ Jungmannova 660

Usnesení č. 430/2024:

Rada města po projednání  s c h v a l u j e  nový odpisový plán ZŠ Jungmannova 660, Roudnice nad Labem, IČ:46773606 na rok 2024 dle písemného materiálu (pro 7, schváleno jednomyslně).

f) žádost o použití investičního fondu – Podřipské muzeum

Usnesení č. 431/2024:

Rada města   s o u h l a s í   s použitím investičního fondu do výše 96 tis. Kč na výdaje spojené s opravou a rozšířením zabezpečovacího zařízení u Podřipského muzea, Náměstí Jana z Dražic 101, Roudnice nad Labem, IČ.: 68435002 (pro 7, schváleno jednomyslně).

g) vydání nové směrnice o pokladní agendě

Usnesení č. 432/2024:

Rada města   s c h v a l u j e   směrnici č. 3/2024 rady města O vedení pokladní agendy dle předloženého materiálu (pro 7, schváleno jednomyslně).

h) žádost o čerpání investičního fondu – MŠ Masarykova

Usnesení č. 433/2024:

Rada města   s o u h l a s í   s použitím investičního fondu do výše 205 tis. Kč na výdaje spojené s opravou a údržbou majetku u MŠ Masarykova. Dobrovského 1217, Roudnice nad Labem, IČ.: 46773533 (pro 7, schváleno jednomyslně).

i) změna odpisového plánu – ZŠ K. Jeřábka

Usnesení č. 434/2024:

Rada města po projednání  s c h v a l u j e  nový odpisový plán ZŠ Karla Jeřábka 941, Roudnice nad Labem, IČ: 46773614, na rok 2024 dle písemného materiálu (pro 7, schváleno jednomyslně).

9) Různé

14,00 hod. – Představení projektu rekonstrukce Prokopovy ul. – projekt představil projektant Ing. Josef Filip a krajinářská architektka Ing. Martina Imramovská, dále byl přítomen zastupitel a předseda Komise pro kontrolu projektů a přípravu staveb p. Ekrt. Radním byl projekt detailně představen, zodpovězeny dotazy a bylo rozhodnuto, že bude veřejně projednán s občany a to dne 20. 11. 2024 od 17,00 hod.

.-.-.-.-.

Ing. Richard  ČERVENÝ                                                           Ing. František  PADĚLEK

místostarosta                                                                                        starosta