|  | MĚSTO ROUDNICE NAD LABEM Karlovo náměstí 21, Roudnice n. L., PSČ 413 21 |
| --- | --- |

č. 374 – 392/2024

USNESENÍ

z 52. schůze Rady města Roudnice nad Labem ze dne 25. září 2024

Přítomni: 5 členů RM

Mgr. Chaloupka, tajemník MěÚ

JUDr. Čapková, právník města

Omluveni: Mgr. Šindrbalová, Mgr. Děžinský, Ing. Hoke – předseda kontrolního výboru

Jednání rady města zahájil ve 13,00 hod. v zasedací místnosti starosta města p. Ing. František Padělek přivítáním přítomných. Radní schválili návrh programu jednání (pro 4, proti 0, zdrželi se hlasování 0, v tu dobu přítomni 4 radní, p. Čtverák se na jednání RM dostavil později, při projednávání bodu 1).

1) Kontrola plnění usnesení RM

2) Odbor ekonomický a školský:

a) žádost o finanční podporu

b) změna rozpisu položek rozpočtu

c) odpisový plán – ZŠ Jungmannova 660

d) žádost o čerpání fondu odměn – ZŠ Jungmannova 660

e) žádost o čerpání investičního fondu – DDM

f) ZUŠ – žádost o převod mezi fondy a použití investičního fondu

g) užívání veř. prostranství – Říp, o.p.s. – otevření skateparku

3) Odbor MH:

a) skatepark – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

b) letiště – návrh na směnu pozemků

c) nájem nebytových prostor – Jungmannova 670

d) ukončení nájmu pozemků parc. č. 405, 408 v k. ú. Roudnice n. L.

e) nabídka prodeje podílu na pozemcích v k. ú. Roudnice n. L.

f) rozšíření předmětu nájmu – Zásilkovna s.r.o.

g) výpůjčka části pozemku parc. č. 42/6 v k. ú. Vědomice

h) dodatek č. 1 ke smlouvě na zpracování PD – Prokopova ul.

4) Odbor strategického a projektového řízení:

a) dodatek č. 1 na nákup školních pomůcek pro ZŠ a MŠ Školní

b) schválení podání žádosti o dotaci z Výzvy „Podpora sociálního začleňování ve vyloučených

lokalitách“

5) Odbor tajemníka:

a) zvýšení osobních příplatků ředitelům přísp. organizací

6) Různé

- Zápis z Komise pro Kontrolu projektů a realizací staveb Města Roudnice nad Labem ze dne

21. 8. 2024

Celého jednání RM přítomen p. Mann, ved. odboru MH.

1) Kontrola plnění usnesení RM

K usnesení č. 79/2020(4.3.2020) - Rada města bere informaci paní DB na vědomí a   p o v ě ř u j e

OMH jednáním o

pronájmu pozemku parc. č. 3914/7 v k. ú. Roudnice nad Labem za cenu 1,50

Kč/m2/rok s uplatněním uhrazení nájmu i za 3 roky zpětně + nákladů za

znalecký posudek: byla odeslána výzva k jednání, ale zatím bez odezvy,

bude odeslána druhá výzva na jednání. Paní B se vyjádřila s tím, že

podle ní se jedná o její pozemek. Byla tak vyzvána k doložení dokladů,

kterými má doložit své tvrzení. V KN je jako vlastník město, a tak nám není

jasné, z čeho vychází. Musíme tak počkat na to, co nám doloží. Kontrola

8/2020. Paní B nedoložila žádný podklad, objednali jsme geodetické

vytyčení hranice, aby bylo jasné, kde přesně prochází. To už nebude

zpochybnitelné. Kontrola 10/2020. Ústní informaci (z důvodu složitého

vysvětlování celkové situace hranic pozemků) podal p. Mann: hranice

pozemků posunuty, záležitost bude projednána s katastrálním úřadem,

kteří ji musí vyřešit, následně bude možné jednat o případném prodeji,

úkol trvá. Katastr to má v řešení, vzhledem k epidemii nestíhají, takovéto věci

zatím odkládají. Ale je přislíbeno, že to budou řešit po svátcích. Kontrola

2/2021. Úkol trvá, katastrální pracoviště Ltm pracuje na dělené směny a řeší

tak jen to nejdůležitější. Tuto věc dosud tak neřešili. Výhled termínu řešení

cca duben. Kontrola 5/2021. Stále není z katastrálního pracoviště Ltm žádný

posun ve věci. Bylo opět urgováno. Kontrola 8/2021. Úkol trvá, katastrální

pracoviště Ltm stále řeší. Kontrola 10/2021. Úkol trvá, katastrální pracoviště

stále nedokončilo šetření v této věci. Kontrola 1/2022. Úkol trvá, stále není

ukončeno šetření ze strany KP. Kontrola 4/2022. Úkol trvá, proběhla znovu

urgence na katastru, stále nemají tuto věc dořešenou.

Mgr. Děžinský z funkce předsedy kontrolního výboru doporučil podat na

postup katastrálního úřadu stížnost, neboť záležitost řeší bezvýsledně

již dva roky – možnosti prověří právníci města. Proběhla konzultace

s právníkem města a je domluvena osobní schůzka místostarosty Mgr.

Řezníčka s ředitelkou Katastrálního pracoviště Litoměřice. Kontrola 7/2022.

Proběhlo jednání s ředitelkou KP Litoměřice, následně proběhlo prověření    podezření na posun hranic, kdy neshledali pochybení, následně byl s výsledkem kontroly seznámen geodet s tím, že provede kontrolní měření, kontrola 9/2022. kontroly seznámen geodet s tím, že provede kontrolní měření, kontrola 9/2022. Kontrolní měření by mělo proběhnout 9. 9. 2022, o výsledku bude následně rada informována. Kontrola 10/2022. Z důvodu nemoci geodeta nemáme k dispozici výsledek měření, geodet přislíbil dodat do konce příštího týdne. Kontrola 11/2022. Ústní informaci na RM podal

p. Mann: geodet znovu jednal s katastrálním úřadem (na katastru došlo v

minulosti k chybnému zápisu). Katastr navrhl řešení stávající situace:

odstranění chyby řešit vyhotovením geometrického plánu. S tímto postupem

však musí souhlasit oba vlastníci pozemků – p. B i p. J. Bude

s nimi v tomto duchu jednáno. Pokud nebudou souhlasit, musí záležitost

vyřešit katastrální úřad. Vzhledem k tomu, že se jedná o složitou věc, bylo by to na delší dobu. Úkol trvá, další kontrola v lednu 2023. 16.1.2023 proběhlo místní šetření za účasti geodeta a vlastníků pozemků, domluven další postup při zpracování GP na opravu chyby zákresu v mapě KN. Kontrola 3/2023. Úkol trvá, geodet dodělává GP na nové zaměření staveb a oplocení. Kontrola 6/2023. Geodet dosud nedodal GP, opět urgováno. Kontrola 9/2023. GP dokončen, schválen i ze strany KP Litoměřice, bude zaslán geodetem zpět na katastr po podpisu městem. Následně by mělo dojít k opravě zákresu v mapách KN. O tomto budeme informovat RM po zápisu GP. Kontrola 11/2023. Geodet bude jednat s p. B ohledně posunutí hranice pozemku. Kontrola 1/24. Geodet jednal s p. B a

p. J, kteří souhlasí s návrhem opravného GP, budou nyní podepisovat protokol k tomuto GP, po jejich podpisu podepíše město a budou všechny listiny předány na katastr k provedení zápisu. Kontrola 3/2024. Geodet stále nedodal podepsaný protokol se souhlasem se zápisem opravného GP od dotčených osob (B, J). Kontrola květen 2024. Úkol trvá, ze zdravotních důvodů řeší geodet až nyní s p. B podpis listin, kontrola 7/2024. Úkol trvá, kontrola 9/2024. Geodet stále nedořešil podpis listin, opět bylo urgováno. Navrhujeme úkol vyřadit ze sledování, MH vede kauzu v patrnosti a po jejím dokončení bude informovat radu města.

K usnesení č. 316/2023(28.6.2023) - NeklanovaxOkružní – napojení domů na komunikaci – předložit

návrh k projednání do pracovní skupiny pro dopravu – MH. Podklady

předány. V této souvislosti ještě čekáme na dodání upřesnění počtu

parkovacích míst, která by byla v případě realizace navrženého napojení

zrušena. Toto bylo přislíbeno investorem. Investor dosud nepředložil

upřesnění zásahu do parkovacích míst. Kontrola 12/2023. Bylo urgováno,

osobně přislíbeno investorem dodání požadovaných podkladů, zatím však

nemáme nic k dispozici, kontrola 4/2024. Úkol trvá, investor zatím ani přes

urgence nic nedoložil. Kontrola 7/2024. Investor nyní sdělil, že dle současného návrhu zabere přístup na jejich pozemky 6-8 parkovacích stání na současných plochách odstavných parkovacích stání města. Tato informace bude opět projednána v poradním orgánu pro dopravu a výsledek předložen do rady města. Kontrola 9/2024. K projednání v poradním orgánu pro dopravu byl přislíben investorem zaslat dodatečně i zákres do mapy, který jsme neobdrželi a opět urgovali. Poradní orgán se vyjádří po obdržení grafické přílohy. Kontrola 11/2024.

K usnesení č. 365/2023(9.8.2023) - Rada města bere informace na vědomí a   p o v ě ř u j e   odbor

místního hospodářství zahájením všech potřebných kroků pro realizaci FVE

na budově domova seniorů čp. 2481, Sámova, Roudnice nad Labem –

průběžně RM informovat radu o průběhu jednotlivých kroků. Statické

posouzení únosnosti střechy hotové, statika v tuto chvíli nevyhovuje, Je

navrženo posílení krovů, což nyní projednává p. Hodan s odbornou firmou,

především získání cenové nabídky. Získané informace budou následně

předloženy radním na vědomí. Statika hotova, střechy nevyhovují, nápravná

opatření (zesílení konstrukce střech dodáním dalších prvků krovu) provede

na své náklady domov důchodců, nyní připravuje výběr zhotovitele,

realizace proběhne dle klimatických podmínek v zimě či na jaře 2024,

kontrola 2/2024.  Výběrové řízení na úpravy střechy není ještě ukončeno,

dále byla prodloužena původní smlouva o připojení do 30. 4. 2025, je

objednáno zhotovení projektu FVE včetně PBŘ a energetického posudku

s termínem dodání do 31. 3. 2024, následně po vypracování a chválení PBŘ

bude zažádáno o vydání stav. povolení. Kontrola 4/2024. Proběhla úprava

střechy a tím i zvýšení nosnosti pro umístění FVE, nyní probíhá zpracování

nového statického posudku. Projekt na FVE se zpracovává a po jeho

dokončení budou předány podklady pro OSPŘ k vypracování ZD pro

veřejnou zakázku instalace FVE. Kontrola 6/2024. Podklady pro zpracování zadávací dokumentace byli předány na OSPŘ, v rámci příprav proběhla konzultace s Mgr. Jarošem o konstrukci rozpočtu, kontrola 7/2024. Úkol trvá, Mgr. Jaroš kontroluje návrh zadávací dokumentace. Kontrola 9/20224.

- Statický posudek: splněno – vyhovuje

- Oprava střechy DD: zesílena konstrukce, opravena krytina

- Smlouva o připojení ČEZ uzavřena a prodloužena

- Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů: podána žádost na stavební úřad a zaslány doplňující dokumenty, krajský stavební úřad, který měl vydat stavební povolení nyní zaslal spis zpět k vyřízení místně příslušnému stavebnímu úřadu v Roudnici nad Labem

- Probíhá příprava VŘ

- Ve spolupráci s MAS Podřipsko probíhá zpracování žádosti o dotaci. Úkol trvá.

K usnesení č. 495/2023/d(8.11.2023):

d)	s o u h l a s í   s umístěním zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou „mimo dopravní

obsluhu“ na roh domu čp. 91 v ul. K Zastávce včetně umístění žluté čáry před vchodem

čp. 91 a   p o v ě ř u j e   MH ve spolupráci s OD a RMS realizací: předáno na DI PČR ke

schválení, kontrola 3/2024. Odbor dopravy vydal veřejnou vyhlášku, poté bude vydáno

rozhodnutí, kontrola květen 2024. Úkol trvá, zatím nebylo vydáno rozhodnutí odboru dopravy,

kontrola 7/2024, rozhodnutí OD vydáno, RMS připravují realizaci, kontrola 9/2024. Splněno.

K usnesení č. 530/2023(6.12.2023) - prověřit možnost zřízení veřejného osvětlení na křižovatce

Krabčické ul. s obchvatem a zadat zpracování návrhu okružní křižovatky

v této části města – MH:

Zpracování studie na kruhovou křižovatku – osloveni projektanti o ceno-

vou nabídku, poté bude rozhodnuto.  Projektant zaslal návrh ceny:

Projektová dokumentace studie – 120 000,- Kč bez DPH, projednání a sítě

– 15 000,- Kč bez DPH. Celkem 163.350,- Kč vč. DPH. Tyto peníze v tuto

chvíli nemáme v rozpočtu. Navrhujeme nezpracovávat tuto studii. Ústní informace na radě města. Co se týká studie okružní křižovatky, tak je možné zařadit její zpracování do rozpočtu 2025.  Žádáme radu města o sdělení, zda tak máme učinit. Rozhodnuto předložit v návrhu rozpočtu města na r. 2025.

K usnesení č. 576/2023(20.12.2023) - připravit návrh na řešení parkování kolem pomníku Jana Husa

– MH ve spolupráci s městskou architektkou: úkol trvá, kontrola 4/2024.

Vypracován návrh architektem města – viz příloha. Odbor MH připraví

návrh financování s realizací v r. 2025. Návrh architekta byl předán

projektantům ke zpracování PD, nyní ještě řešíme otázku vodního prvku

(vzhled, napojení na sítě apod.). Jde hlavně o souhlas s napojením na

kanalizaci ve vztahu k ČOV. Kontrola konec 10/2024.

K usnesení č. 10/2024(24.1.2024) - instalovat solární lampu veřejného osvětlení na křižovatce

Krabčické ulice s obchvatem – MH: byla oslovena odborná

elektroinstalační firma k zaslání cenové nabídky na zpracování PD jako

potřebný podklad pro vydání územního souhlasu, kontrola 7/2024. Byla objednána PD, kterou nyní odborná firma zpracovává vč. projednání s DOSS a přípravou žádosti o vydání stavebního povolení, kontrola 9/2024. Úkol trvá, do konce září by měl mít projektant všechno potřebné pro podání žádosti o stavební povolení. Kontrola 11/2024.

K usnesení č. 23/2024(24.1.2024) - Rada města bere informace na vědomí a   p o v ě ř u j e   OMH

dopracováním návrhu umístění nabíječek elektrokol, projednáním návrhů

umístění nabíječek pro elektromobily i elektrokola ve městě a informováním

rady města o výsledku jednání.

Je vytipováno umístění nabíjecí stanice ve dvoře Infocentra. Vedení Říp

o.p.s. s tím souhlasí. Realizace by v tomto případě byla na straně Říp

o.p.s. nebo Města. Předběžně oslovený dodavatel f-Powerbox.one zaslal

cenovou nabídku. Finanční náklady do 90.000, - Kč vč. DPH. Po realizaci

by se dobíjecí místo zařadilo do celorepublikové databáze nabíječek

elektrokol.

K usnesení č. 80/2024/4(21.2.2024) - Rada města   s o u h l a s í   se změnou dodatkové tabulky pro

potřeby České pošty a Zásilkovny provozované panem Kraupnerem    (Karlovo nám.). Stávající dopravní značení bude upraveno tak, že dodatková tabulka s textem „mimo vozidel České pošty“ bude nahrazeno textem „mimo vozidel České pošty a Zásilkovny“, Po-Pá 6:00 -18:00 hod. a   p o v ě ř u j e   MH ve spolupráci s OD a RMS realizací. Předáno na odbor dopravy k vydání rozhodnutí, úkol trvá. Kontrola 6/2024. OD vydal veřejnou vyhlášku, následovat bude vydání rozhodnutí, realizaci bude zajišťovat žadatel o změnu. Kontrola 7/2024. Odbor dopravy vydal rozhodnutí, po nabytí účinnosti na konci července bude realizováno RMS, kontrola 8/2024. Úkol trvá, kontrola 9/2024. Rozhodnutí odboru dopravy bylo po nabytí účinnosti předáno žadateli f. Kraupner, která si zajistí instalaci dodatkové tabulky na své náklady. Splněno.

K usnesení č. 136/2024/8(20.3.2024):

8)         p o v ě ř u j e   MH zajištěním procesu instalace VDZ V 12a u autobusové zastávky v ul.    Hochmanova dle doporučení poradního orgánu: vyjádření DI PČR Ltm již máme, předána žádost o stanovení na OD, kontrola 7/2024. OD vydal veřejnou vyhlášku, následovat bude vydání rozhodnutí, Kontrola 9/2024. Úkol trvá. Kontrola 11/2024.

K usnesení č. 136/2024/10(20.3.2024):

10)       p o v ě ř u j e   MH zajištěním procesu instalace VDZ V 12c na Náměstí Jana z Dražic podél jižní části středového ostrůvku: vyjádření DI PČR Ltm již máme, předána žádost o stanovení na OD, kontrola 7/2024.  OD vydal veřejnou vyhlášku, následovat bude vydání rozhodnutí, Kontrola 9/2024. Úkol trvá. Kontrola 11/2024.

K usnesení č. 146/2024 (3.4. 2024) - Rada města bere informace na vědomí a   p o v ě ř u j e   MH

jednáním s Futurego ze skupiny ČEZ o realizaci nabíjecího místa pro

elektromobily v lokalitě parkoviště v ulici Havlíčkova v Roudnici nad Labem

V současnosti máme od Futurego ze skupiny ČEZ zaslaný návrh nájemní

smlouvy na umístění nabíjecí stanice v krajní části parkoviště v ulici

Havlíčkova. Ze strany Fututego je také podána žádost o připojení budoucího

odběrného místa.

V návrhu smlouvy je doba nájmu stanovena na 20 let s možností výpovědi

pouze při porušení práv a povinností a zákonných důvodů jedné ze

smluvních stran s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Není zde možnost výpovědi ze

strany města v případě potřeby využití pozemku k jinému účelu (např.

výstavba apod.). Doba nájmu je však pro Futurego striktní a neměnná, a to

z hlediska rentability. Viz citace z el. komunikace:

„na základě telefonické komunikace Vám sděluji, že trváme na době nájmu

20 let. Rovněž odmítáme požadavek výpovědi z důvodu užití pozemku pro

jiný účel.“

Dáváme na zvážení, zdali je vhodné pokračovat v projektu s ohledem na

možné budoucí využití lokality.

Rozhodnuto nepokračovat z důvodu nesouhlasu s podmínkami města.

K usnesení č. 226/2024(15.5.2024) - Rada města bere žádost Ústeckého kraje o bezúplatný převod

částí pozemků parc. č. 396 a parc. č. 400 v k. ú. Roudnice nad Labem na

vědomí a   p o v ě ř u j e   odbor místního hospodářství zajištěním

vypracování GP na rozdělení pozemků parc. č. 396 a parc. č. 400 v k. ú.

Roudnice nad Labem v souladu s návrhem řešení území zpracovaný Ing.

arch. Lucií Kavánovou a návrhu podmínek případného převodu. Poté bude

žádost opět projednána v radě. Jako první krok byl objednán výškopis a

polohopis v prostoru 3 přímek přetínajících uvedené pozemky, který by měl

být do konce týdne hotov a bude podkladem pro zadání zpracování GP.

Kontrola 7/2024. Úkol trvá, výškopis je hotový, ale vzhledem k záměru

budoucí výstavby podzemních objektů (parkování) v této ploše, bude

objednán geologický průzkum, aby byly pro další kroky všechny dostupné

informace k lokalitě. Kontrola 9/2024. Obdrželi jsme cenovou nabídku na

zpracování geologického průzkumu v ploše pozemků od firmy xxx ve výši xxx

Další informace ústně na radě města.

P. Mann: k dispozici jedna nabídka, budou osloveny další firmy k předložení

nabídek, úkol trvá.

K usnesení č. 241/2024/4(29.5.2024):

4)	s o u h l a s í   s navrženými úpravami dopravního značení v ul. Školní a Stadická zvýrazňujícími změnu dopravy v této ulici a   p o v ě ř u j e   MH ve spolupráci s OD a RMS zajištěním procesu realizace, čekáme na dodání výkresů od odborné firmy vč. projednání na DI PČR, kontrola 9/2024. Byla podána žádost o vydání rozhodnutí na odbor dopravy. Kontrola konec 10/2024.

K usnesení č. 260/2024(12.6.2024) - řešení podílu na parcele č. 1647/1 v k. ú. Roudnice n. L. – RM

vzala žádost p. AF na vědomí a pověřila odbor MH dalším

jednáním, zajištěním znaleckého posudku a předložením do rady města

znalecký posudek vypracován, žadatelka informována o výsledné ceně,

zatím se nevyjádřila, vše bude předloženo jako samostatný bod do další

RM 7. 8. 2024.

Znaleckým posudkem byl podíl 1462/3951 města na pozemku parc. č.

1647/1 oceněn částkou 260.830,- Kč.

Cena podílu na pozemku byla sdělena p. F, která informovala i

ostatní spoluvlastníky přilehlého domu, kteří ještě nevlastní podíl na

pozemku. Paní F, spolu s dalšími dvěma spoluvlastníky, nemá

v současné době, vzhledem k výši ceny, o odkoupení podílu z podílu města

zájem. Čekáme na vyjádření zbývajících dvou spoluvlastníků. Úkol trvá,

zatím nemáme požadované vyjádření. Vzhledem k tomu, že není ze strany

spoluvlastníků zájem o odkoupení podílu města, navrhujeme vyřadit ze

sledování a dále tuto věc neřešit.

K usnesení č. 285/2024(17.7.2024) - zajistit zpracování studie dopravy v kontextu celé Aleje

17. listopadu - Rada města pověřuje odbor místního hospodářství zajištěním

zpracování studie a ekonomický odbor zajištěním finančních prostředků ve

spolupráci s OMH: objednáno u firmy Dopravní projekce Filip, s.r.o., termín

dodání 2/2025. Kontrola 2/2025.

K usnesení č. 300/2024(17.7.2024):

3) Vizualizace infocentrum Říp

Závěr: bez připomínek, kvitováno krásné provedení prostoru, škoda, že studie neřeší i prostor

budoucího parku „Zahrada hláska“ s přístupem po schodišti na hlásku, ačkoli i tento prostor měl

být součástí tohoto projektu. V budoucnu je možná kolize venkovní dřevěné paluby s OK

předmostí, ale vzhledem k mobilní konstrukci paluby není potřeba se tomu věnovat – iniciovat

jednání se zástupci fy Land05 Ateliér zahradní a krajinářské architektury a členy Komise pro

kontrolu projektů a realizaci staveb k projednání připomínek – MH: ve věci projektu lesoparku proběhlo jednání s firmou Land05 a členy Komise, na jehož základě byly vypořádány v prováděcím projektu lesoparku námitky Komise. Splněno.

K usnesení č. 349/2024(28.8.2024) - Rada města bere na vědomí návrh změn v nájemních,

pachtovních smlouvách na zahrádky a

u k l á d á   odboru MH návrh změny výše nájmu za pronájem zahrádek

projednat se ZO ČZS. Ústní informace na radě města. Informaci z jednání

podal p. Mann: předložen návrh změn v nájemních – pachtovních smlouvách

a návrh na zvýšení ceny, poté se uskutečnilo další jednání s p. K,

který požádal o drobnou úpravu dodatku smlouvy, která bude předložena

k posouzení právníkům města, následně bude v jednání pokračováno.

K usnesení č. 364/2024/1(11.9.2024) - značení parkovacích míst na Rvačově - RM vzala žádost p.

K na vědomí – informovat žadatelku, splněno.

2) Odbor ekonomický a školský

a) žádost o finanční podporu

Usnesení č. 374/2024:

Rada města  r o z h o d l a   o vyhovění žádosti a o uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru subjektu: ÚSTAV K 2021, z.ú., IČ: 048 10 872, se sídlem Štefánikova 93/22, Ponava, 602 00 Brno, ve výši 10 000 Kč na výdaje spojené s výstavním projektem „Osudy příslušníků RAF a jejich rodin po komunistickém puči“ (pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

b) změna rozpisu položek rozpočtu

Usnesení č. 375/2024:

Rada města po projednání   s c h v a l u j e   navržené změny rozpisu položek závazných ukazatelů rozpočtu roku 2024 dle písemného materiálu (pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

c) odpisový plán – ZŠ Jungmannova 660

Usnesení č. 376/2024:

Rada města po projednání  s c h v a l u j e  nový odpisový  plán ZŠ Jungmannova 660, Roudnice nad Labem, IČ:46773606 na rok 2024 dle písemného materiálu (pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

d) žádost o čerpání fondu odměn – ZŠ Jungmannova 660

Usnesení č. 377/2024:

Rada města   s o u h l a s í   s použitím fondu odměn do výše 300 tis. Kč u ZŠ Jungmannova 660, Roudnice nad Labem, IČ: 46773606 (pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

e) žádost o čerpání investičního fondu – DDM

Usnesení č. 378/2024:

Rada města   s o u h l a s í   s použitím investičního fondu do výše 80 tis. Kč na výdaje spojené s nákupem velkokapacitní kopírky u DDM Trend, Jungmannova 667, Roudnice nad Labem, IČ: 46773584 (pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

f) ZUŠ – žádost o převod mezi fondy a použití investičního fondu

Usnesení č. 379/2024:

Rada města   s o u h l a s í   s převodem 360 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního a s použitím investičního fondu ve výši 400 tis. Kč na nařízený odvod zřizovateli u ZUŠ, Rvačov 112, Roudnice nad Labem, IČ: 46773576 (pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

g) užívání veř. prostranství – Říp, o.p.s. – otevření skateparku

Usnesení č. 380/2024:

Rada města   s c h v a l u j e   užívání veřejného prostranství dle předložené žádosti za účelem pořádání otevření skateparku za dodržení těchto podmínek:

- bude umožněn příjezd do zahrádek jejich uživatelům (majitelé popř. nájemci)

- dopravní opatření budou projednána s dopravním úřadem

- zajištění úklidu a odvoz komunálních odpadů po ukončení akce

- nebude poškozena veřejná zeleň, v případě jejího nezbytného dotčení bude zeleň uvedena do původního stavu (pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

3) Odbor MH

a) skatepark – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Usnesení č. 381/2024:

Rada města   s c h v a l u j e   změnový list č. 1 a   r o z h o d l a   o uzavření dodatku č. 1 k SoD s názvem „Vybudování skateparku v Roudnici nad Labem“ se společností Mystic Constructions spol. s r.o., Římská 678/26, 120 00 Praha 2, IČ: 26177358, dle předloženého návrhu (pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

b) letiště – návrh na směnu pozemků

Usnesení č. 382/2024:

Rada města bere návrh na směnu pozemků s Aeroklubem AIR SHOW Roudnice n. L., z. s., na vědomí, s navrženou směnou nesouhlasí a   p o v ě ř u j e   odbor MH ve spolupráci s vedením města jednáním s Aeroklubem AIR SHOW Roudnice n. L., z. s. (pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

c) nájem nebytových prostor – Jungmannova 670

Usnesení č. 383/2024:

Rada města   r o z h o d l a   o pronájmu části nebytových prostor v 1. PP, 1. NP a 3. NP budovy č.p. 670, Jungmannova ul., v Roudnici n. L. na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 6 měsíců, za cenu 12.000,- Kč/rok, Charitě Roudnice nad Labem, IČ: 62769111, Riegrova 652, 413 01 Roudnice nad Labem od 1. 1. 2025 a   p o v ě ř u j e   odbor místního hospodářství zajištěním smlouvy (pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

d) ukončení nájmu pozemků parc. č. 405, 408 v k. ú. Roudnice n. L.

Usnesení č. 384/2024

Rada města   r o z h o d l a   o ukončení nájemní smlouvy ze dne 1. 11. 2023, uzavřené s Ing. MK dohodou, a to ke dni 30. 9. 2024 (pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

e) nabídka prodeje podílu na pozemcích v k. ú. Roudnice n. L.

Usnesení č. 385/2024:

Rada města    n e d o p o r u č u j e   zastupitelstvu města rozhodnout o odkoupení podílů na pozemcích parc. č. 3257, parc. č. 3268, parc. č. 3215 a parc. č. 3643/2 v k. ú. Roudnice nad Labem (pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

f) rozšíření předmětu nájmu – Zásilkovna s.r.o.

Usnesení č. 386/2024:

Rada města   s o u h l a s í   s rozšířením tzv. Z-BOXu v ulici Alej 17. listopadu, v Roudnici n. L. o 6 sloupců a   r o z h o d l a  o rozšíření předmětu nájmu Nájemní smlouvy uzavřené dne

25. 10. 2022 se společností Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306 na 5,5 m2 pozemků parc. č. 3204/51 a parc. č. 4190/1 v k. ú. Roudnice nad Labem a zvýšení nájemného na 30.000,- Kč/rok a

p o v ě ř u j e   odbor místního hospodářství zajištěním dodatku této smlouvy (pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

g) výpůjčka části pozemku parc. č. 42/6 v k. ú. Vědomice

Usnesení č. 387/2024:

Rada města   r o z h o d l a   o výpůjčce části pozemku parc. č. 42/6, o výměře 2 m2, v k. ú. Vědomice Klubu kanoistika Roudnice nad Labem, z.s., IČ 00524719, za účelem umístění plakátovací plochy a   p o v ě ř u j e   OMH uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce (pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

h) dodatek č. 1 ke smlouvě na zpracování PD – Prokopova ul.

Usnesení č. 388/2024:

Rada města  r o z h o d l a   o uzavření dodatku č. 1 vč. příloh se společností Projekce dopravní Filip, s.r.o., Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 28714792 s navýšením ceny 341.400,- Kč bez DPH tj. 413.215,- Kč vč. DPH dle předloženého návrhu (pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

4) Odbor strategického a projektového řízení

a) dodatek č. 1 na nákup školních pomůcek pro ZŠ a MŠ Školní

Usnesení č. 389/2024:

Rada města  r o z h o d l a  o uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě s názvem „Nákup školních pomůcek do nového pavilonu školy – Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem“ se společností GraphTech spol. s r.o., Lobezská 214/9, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČ: 25238051, dle předloženého návrhu (pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

b) schválení podání žádosti o dotaci z Výzvy „Podpora sociálního začleňování ve vyloučených

lokalitách“

Usnesení č. 390/2024:

Rada města  s c h v a l u j e  podání žádostí o dotaci z výzvy č. 065 „Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

5) Odbor tajemníka

a) zvýšení osobních příplatků ředitelům přísp. organizací

Usnesení č. 391/2024:

Rada města   s o u h l a s í   se zvýšením osobních příplatků ředitelům příspěvkových organizací dle návrhu a   p o v ě ř u j e   personalistku MěÚ k vyhotovení nových platových výměrů s účinností od 1. 10. 2024 (pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

6) Různé

Zápis z Komise pro Kontrolu projektů a realizací staveb Města Roudnice nad Labem ze dne

21. 8. 2024

Písemný materiál.

PROGRAM:

1) návštěva p. starosty

2) projektová dokumentace schody „Malé stupně“

3) rozpočet ZUŠ

4) úpravy v PD Prokopova ulice – zeleň

5) Diskuze

6) návštěva stavby „malé stupně“ s občerstvením

Usnesení č. 392/2024:

Rada města bere informace na vědomí a předává odboru MH k zapracování do dotčených projektů.

Rada města   p o v ě ř u j e   odbor MH k bodu č. 4 (rekonstrukce Prokopovy ul.) zajistit stanovisko Ing. arch. Lucii Kavánové a představení celého projektu radním projektantem, Ing. Filipem.

Rada města   p o v ě ř u j e   Komisi kontrolou staveb dle bodu 1 tohoto zápisu.

Rada města   u k l á d á   městské architektce dokončení a předložení Manuálu tvorby mobiliáře veřejného prostranství, vzory dlažeb chodníků a bezpečnostních prvků pro různé zóny města (pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

.-.-.-.

Ing. Richard  ČERVENÝ                                                               Ing. František  PADĚLEK

místostarosta                                                                                           starosta