|  | MĚSTO ROUDNICE NAD LABEM Karlovo náměstí 21, Roudnice n. L., PSČ 413 21 |
| --- | --- |

č. 416 – 430/2022

USNESENÍ

ze 108. schůze Rady města Roudnice nad Labem ze dne 2. listopadu 2022

Přítomni: 100% účast členů RM

Mgr. Děžinský - zastupitel

Mgr. Chaloupka – tajemník MěÚ

JUDr. Čapková – právník města

Omluveni: -

Jednání rady města zahájil ve 13,00 hod. v zasedací místnosti ve II. patře radnice starosta města p. Ing. František Padělek přivítáním přítomných. Radní schválili návrh programu jednání (pro 7, schváleno jednomyslně).

1) Kontrola plnění usnesení RM

2) Odbor strategického a projektového řízení:

a) vyhlášení VZ – dodávka a montáž vybavení – MŠ Pampeliška

b) vyhlášení VZ – vybudování skateparku

3) Odbor ekonomický a školský:

a) změna rozpisu položek rozpočtu

b) převod a čerpání investičního fondu – MŠ Sluníčko

4) Odbor MH:

a) přístavba MŠ Pampeliška – dodatek č. 2

b) bezbariérový chodník v Terezínské ul. – dodatek č. 1

c) žádost o pronájem části pozemku parc. č. 369/2 v k. ú. Podlusky

d) prodej pozemku parc. č. 2886/25 v k. ú. Roudnice n. L.

e) ukončení nájemní smlouvy – Aquanaut

f) T-Mobile – souhlas s podmínkami města

5) Odbor sociálních věcí:

a) zajištění lékařské pohotovostní služby v r. 2023

b) schválení zakázky pro DD

6) Právník města:

a) náhrada ušlého zisku – informace

7) Různé

V úvodu jednání RM poděkoval p. starosta zastupitelům, kteří ve své funkci končí – p. MUDr. Petrákovi, p. Mgr. Pémovi, p. Kejřovi, p. Pokornému, p. Rýdlové, za práci pro město v uplynulých volebních obdobích.

1) Kontrola plnění usnesení RM

K usnesení č. 79/2020(4.3.2020) - Rada města bere informaci paní DB na vědomí a   p o v ě ř u j e

OMH jednáním o

pronájmu pozemku parc. č. 3914/7 v k. ú. Roudnice nad Labem za cenu 1,50

Kč/m2/rok s uplatněním uhrazení nájmu i za 3 roky zpětně + nákladů za

znalecký posudek: byla odeslána výzva k jednání, ale zatím bez odezvy,

bude odeslána druhá výzva na jednání. Paní Blažková se vyjádřila s tím, že

podle ní se jedná o její pozemek. Byla tak vyzvána k doložení dokladů,

kterými má doložit své tvrzení. V KN je jako vlastník město, a tak nám není

jasné, z čeho vychází. Musíme tak počkat na to, co nám doloží. Kontrola

8/2020. Paní B nedoložila žádný podklad, objednali jsme geodetické

vytyčení hranice, aby bylo jasné, kde přesně prochází. To už nebude

zpochybnitelné. Kontrola 10/2020. Ústní informaci (z důvodu složitého

vysvětlování celkové situace hranic pozemků) podal p. Mann: hranice

pozemků posunuty, záležitost bude projednána s katastrálním úřadem,

kteří ji musí vyřešit, následně bude možné jednat o případném prodeji,

úkol trvá. Katastr to má v řešení, vzhledem k epidemii nestíhají, takovéto věci

zatím odkládají. Ale je přislíbeno, že to budou řešit po svátcích. Kontrola

2/2021. Úkol trvá, katastrální pracoviště Ltm pracuje na dělené směny a řeší

tak jen to nejdůležitější. Tuto věc dosud tak neřešili. Výhled termínu řešení

cca duben. Kontrola 5/2021. Stále není z katastrálního pracoviště Ltm žádný

posun ve věci. Bylo opět urgováno. Kontrola 8/2021. Úkol trvá, katastrální

pracoviště Ltm stále řeší. Kontrola 10/2021. Úkol trvá, katastrální pracoviště

stále nedokončilo šetření v této věci. Kontrola 1/2022. Úkol trvá, stále není

ukončeno šetření ze strany KP. Kontrola 4/2022. Úkol trvá, proběhla znovu

urgence na katastru, stále nemají tuto věc dořešenou.

Mgr. Děžinský z funkce předsedy kontrolního výboru doporučil podat na

postup katastrálního úřadu stížnost, neboť záležitost řeší bezvýsledně

již dva roky – možnosti prověří právníci města. Proběhla konzultace

s právníkem města a je domluvena osobní schůzka místostarosty Mgr.

Řezníčka s ředitelkou Katastrálního pracoviště Litoměřice. Kontrola 7/2022.

Proběhlo jednání s ředitelkou KP Litoměřice, následně proběhlo prověření    podezření na posun hranic, kdy neshledali pochybení, následně byl s výsledkem kontroly seznámen geodet s tím, že provede kontrolní měření, kontrola 9/2022. kontroly seznámen geodet s tím, že provede kontrolní měření, kontrola 9/2022. Kontrolní měření by mělo proběhnout 9. 9. 2022, o výsledku bude následně rada informována. Kontrola 10/2022. Z důvodu nemoci geodeta nemáme k dispozici výsledek měření, geodet přislíbil dodat do konce příštího týdne. Kontrola 11/2022. Ústní informaci na RM podal

p. Mann: geodet znovu jednal s katastrálním úřadem (na katastru došlo v

minulosti k chybnému zápisu). Katastr navrhl řešení stávající situace:

odstranění chyby řešit vyhotovením geometrického plánu. S tímto postupem

však musí souhlasit oba vlastníci pozemků – p. B i p. J. Bude

s nimi v tomto duchu jednáno. Pokud nebudou souhlasit, musí záležitost

vyřešit katastrální úřad. Vzhledem k tomu, že se jedná o složitou věc, bylo by to na delší dobu. Úkol trvá, další kontrola v lednu 2023.

K usnesení č. 395/2021(27.10.2021) - souhlas se zřízením služebnosti inženýrských sítí na pozemku

parc. č. 367/4 v k. ú. Vědomice pro společnost RenoEnergie, a.s., odbor

MH pověřen dalším jednáním v této věci a po obdržení geometrického

plánu od společnosti RenoEnergie, a.s. předložit materiál do jednání rady

města k rozhodnutí o věcném břemeni. Úkol trvá, doposud jsme

neobdrželi GP. Kontrola 2/2022. Úkol trvá, i přes urgence dosud čekáme  na dodání GP. Kontrola 3/2022. Stále čekáme na dodání GP, urgováno. Kontrola 5/2022. Stále nedodali požadovaný GP, opět urgováno. Kontrola 8/2022. Nyní zaslali návrh GP, který nyní kontrolujeme, pokud bude vše v pořádku i v souvislosti s již dřív uzavřenými smlouvami s RenoEnergie, a.s., připravíme materiál do RM ke schválení. Kontrola 10/2022. Úkol trvá, kontrola 11/2022. Splněno.

K usnesení č. 10/2022(12.1.2022) - Rada města bere informace na vědomí a   r o z h o d l a, že

v bytovém domě čp. 328, Palackého v Roudnici nad Labem bude nájemné

do doby odstranění uvedených nedostatků ve stávající výši, tj. 72,-

Kč/m2/měsíc.

Rada města   p o v ě ř u j e   odbor MH prošetřením možných příčin

zvýšené vlhkosti v bytech, vzniku plísní a následně navržením opatření

k eliminaci problému. Nájemní smlouvy dle usnesení uzavřeny, proběhlo

první šetření, zjištěny možné závady v tepelné izolaci, je nutné prověřit

termokamerou. Nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky. Bude nutné

přistoupit k demontáži podlahy prkenného záklopu a montáži tepelné

izolace nad stropy + zpětná montáž záklopu. Úkol trvá. Dodatečná izolace    podlahy půdy objednána u RMS, proběhne nejpozději do 10/2022, kontrola 11/2022. Podlaha půdy zateplena, problémy s vlhkostí přetrvávají. Proběhlo nyní posouzení odbornou firmou na vlhkosti v budovách. Dne 1.11. 2022 zaslali výsledek šetření s návrhem řešení. Nyní budeme projednávat návrh dalšího postupu, nejdříve v rámci odboru, následně bude informována rada města. Kontrola 12/2022.

K usnesení č. 26/2022(26.1.2022) - výsledek jednání s paní Š o odkoupení oplocených částí

pozemků parc. č. 1253, parc. č. 1252/1 a parc. č. 4133/1 v k. ú. Roudnice

nad Labem o výměře cca 570 m2 za cenu obvyklou, stanovenou

znaleckým posudkem, ve výši 300,- Kč/m2 – MH, právník: právník

protistrany obeslán, dosud nezaslal vyjádření, je urgován. Kontrola

4/2022. Proběhlo jednání,  nyní čekáme na vyjádření právního zástupce

p. Š. Právní zástupce města JUDr. Vávra opět urgoval právníka

protistrany, aby se vyjádřili. Zatím jsme neobdrželi stanovisko. Kontrola

8/2022. Paní Š spolu se svým právním zástupcem nakonec

souhlasí s odkoupením za cenu dle posudku, nyní čekáme na zhotovení

GP, poté bude předloženo do RM a ZM, kontrola 10/2022. Geodet má provedeno zaměření, vzhledem k nemoci nemá ještě dodělaný a odsouhlasený GP od katastru. Kontrola 11/2022. GP hotový, musíme však vyčkat na zápis GP předcházejícího, který řeší sousední pozemek (p. Krásná). Poté bude vypracován návrh kupní smlouvy, který pošleme právnímu zástupci rodiny k odsouhlasení a potom předložíme do RM a ZM. Kontrola 1/2023.

K usnesení č. 81/2022(9.3.2022) - Rada města bere informace od společnosti T-Mobile, a.s. o

rozpracovanosti varianty č. 2 na vědomí a po zhodnocení

n e s o u h l a s í   za daných podmínek s touto variantou – RM ukládá

odboru MH vést se společností T-Mobile další jednání: proběhlo jednání,

čekáme na zaslání oficiálního vyjádření T-Mobilu. Stanovisko stále

nezaslali, po jeho obdržení bude předloženo do rady města. Kontrola

8/2022. T-Mobile se od minulého jednání neozval, nezaslal žádnou

reakci, úkol trvá. Kontrola 10/2022. Proběhlo jednání s firmou

Bohemiatel,

kterou vybral T-Mobile jako realizátora stavby. Opět jim byly sděleny

podmínky města s tím, že o těchto našich podmínkách nedostali žádné

info od T-Mobilu. Projednají si to mezi sebou a sdělí nám výsledek. Bez

jejich souhlasu s podmínkami města nedostanou souhlas se vstupem do

pozemků a nemohou tak zahájit stavbu. Čekáme na vyjádření T-Mobile

a Bohemiatel. Kontrola 11/2022. Samostatný bod jednání RM.

K usnesení č. 140/2022(6.4.2022) - zajistit všechny podklady pro směnu částí pozemků parc. č. 27/2 a

parc. č. 367 v k. ú. Podlusky (žádost p. M) – MH: GP objednán,

kontrola 8/2022. Dosud nebyl dodán finální GP, urgováno u geodeta.

Kontrola 9/2022. Návrh GP vyhotoven, zaslán k vyjádření protistraně,

kontrola 10/2022. Protistrana souhlasí s GP, nyní je vyhotoven i posudek,

který byl protistraně zaslán k vyjádření. Kontrola 11/2022. Čekáme na

dodání GP potvrzeného z KP Litoměřice. Kontrola 12/2022.

K usnesení č. 306/2022(20.7.2022) - dokončit v rámci rekonstrukce chodníků i vjezdy k domům ze

zámkové dlažby (Sladkovského ul.) - RMS

- vrátit vložené fin. prostředky na vybudování vjezdů těm občanům, kteří

předloží potřebné doklady (Sladkovského ul.) – RMS - ústní informaci

na jednání RM podal ředitel RMS – náklady na zhotovení vjezdů cca

200 tis. Kč – 84 m2, na akci nemá finanční prostředky, realizaci by při-

pravil na příští rok, v minulosti si v podobných případech vjezdy do domů

hradili jejich majitelé.

Radní se záležitostí detailně zabývali, vzhledem k nutnosti zachování

jednotného vzhledu bylo rozhodnuto akci realizovat RMS, ředitel RMS

vypíše poptávkové řízení a na základě toho bude rozhodnuto o realizaci

ještě v tomto roce. RMS oslovilo několik dodavatelů, kteří se však omluvili, že

nemají kapacity.  Firma Strabag, přislíbila zaslat CN do 7. 9. 2022. Kontrola

10/2022. Probíhá realizace, předpoklad dokončení do konce října 2022.

Kontrola 11/2022. Splněno. Mgr. Pém jménem občanů poděkoval RM.

K usnesení č. 396/2022(5.10.2022) - Rada města bere na vědomí zpracovanou územní studii „Územní

studie plochy Z23 a Z24 v Roudnici nad Labem“ a   p o v ě ř u j e

pořizovatele, aby řešení technické infrastruktury projednal s odborem

místního hospodářství a to s ohledem na budoucí zasíťování stavebních

pozemků pro rodinné domy ve vlastnictví města. Zpracovatel (případně

investor) se na odbor MH zatím neobrátil, bude tak vyzván k jednání

v termínu cca do konce roku 2022. Kontrola 1/2023.

Pořizovatel  - úřad územního plánování bude územní studii s odborem MH

konzultovat až po odevzdání opravené verze – výzva zaslána dne

17.10.2022 pod č.j. MURCE/42415/202.

Rada města   d o p o r u č u j e   pořizovateli, aby finální řešení studie

odpovídalo návrhu situace C (08/2022, zprac. Malec, Zdvořák, Divišová) a

dodaným vizualizacím, ze kterých je patrné, že součástí jednotlivých

bytových domů jsou terasy v 1. nadzemním podlaží, se zábradlím do výše

cca 1 m.

- dne 17.10.2022 pod č.j.MURCE/43415/2022 byla pořizovatele – úřadem

územního plánování odeslána výzva k úpravě dokumentace.

2) Odbor strategického a projektového řízení

a) vyhlášení VZ – dodávka a montáž vybavení – MŠ Pampeliška

Usnesení č. 416/2022:

Rada města   r o z h o d l a   o vyhlášení veřejné zakázky a   s ch v a l u j e zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka a montáž vybavení kuchyně v MŠ Pampeliška v Roudnici nad Labem“.

Rada města   p o v ě ř u j e   vedoucího OSPŘ realizací výběrového řízení, včetně poskytování vysvětlení zadávacích podmínek a provádění případných nezbytných změn v zadávací dokumentaci, budou-li zachovány podstatné parametry schválené RM. Rozhodnutí o výběru dodavatele bude předloženo ke schválení RM.

Rada města   u s t a n o v u j e   tříčlennou hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Dodávka a montáž vybavení kuchyně v MŠ Pampeliška v Roudnici nad Labem“ a   j m e n u j e   členy komise: Mgr. Tereza Moravcová. Robert Mann, DiS., Ing. David Kunert a jejich náhradníky: Bc. Tomáš Grunt, Václav Živec, DiS, Klára Řezáčová (pro 7, schváleno jednomyslně).

b) vyhlášení VZ – vybudování skateparku

Usnesení č. 417/2022:

Rada města   u k l á d á   odboru MH zpracovat písemné připomínky k projektu vznesené na RM a zaslat je projektantovi k dopracování (pro 7, schváleno jednomyslně).

3) Odbor ekonomický a školský

a) změna rozpisu položek rozpočtu

Usnesení č. 418/2022:

Rada města po projednání   s c h v a l u j e   navržené změny rozpisu položek závazných ukazatelů rozpočtu roku 2022 dle písemného materiálu (pro 7, schváleno jednomyslně).

b) převod a čerpání investičního fondu – MŠ Sluníčko

Usnesení č. 419/2022:

Rada města   s o u h l a s í   s převodem 80 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního a s čerpáním investičního fondu do výše 200 tis. Kč na opravu žaluzií a na dokončení technologie ke studni u MŠ Sluníčko, Školní 1805, Roudnice nad Labem, IČ: 46773541 (pro 7, schváleno jednomyslně).

4) Odbor MH

a) přístavba MŠ Pampeliška – dodatek č. 2

Usnesení č. 420/2022:

Rada města   s c h v a l u j e   změnový list č. 12 až 22 a   r o z h o d l a   o uzavření dodatku č. 2 k SoD s názvem Přístavba ke stávající budově mateřské školy Pampeliška, ul. Na Vyhlídce č. p. 2275, Roudnice nad Labem se společností DKK Stav s.r.o., Řídícího učitele Havla 14, 463 43 Český Dub, IČ: 27349187 dle předloženého návrhu (pro 7, schváleno jednomyslně).

b) bezbariérový chodník v Terezínské ul. – dodatek č. 1

Usnesení č. 421/2022:

Rada města   s c h v a l u j e   změnový list č. 1 a   r o z h o d l a   o uzavření dodatku č. 1 k SoD s názvem Bezbariérový chodník v ulici Terezínská včetně autobusových stání se společností Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25, Velvary 273 24, IČ: 05071500 dle předloženého návrhu (pro 7, schváleno jednomyslně).

c) žádost o pronájem části pozemku parc. č. 369/2 v k. ú. Podlusky

Usnesení č. 422/2022:

Rada města   r o z h o d l a   o pronájmu části pozemku parc. č. 369/2 v k. ú. Podlusky o výměře 55 m2, manželům MaEP od 1. 12. 2022 na dobu neurčitou, za cenu 1,50Kč/m2/rok (pro 7, schváleno jednomyslně).

d) prodej pozemku parc. č. 2886/25 v k. ú. Roudnice n. L.

Usnesení č. 423/2022:

Rada města bere informaci na vědomí a   p o v ě ř u j e   odbor místního hospodářství předložit materiál do rady města po sejmutí záměru z úřední desky (pro 7, schváleno jednomyslně).

e) ukončení nájemní smlouvy – Aquanaut

Usnesení č. 424/2022:

Rada města   p o v ě ř u j e   OMH jednáním se spolkem Aquanaut Bohemia Club, IČ 26600951, se sídlem Stadická 1722, Roudnice nad Labem o ukončení nájemního vztahu dohodou ke dni 31. 12. 2022.

V případě, že spolek Aquanaut Bohemia Club, IČ 26600951, se sídlem Stadická 1722, Roudnice nad Labem na dohodu nepřistoupí,   p o v ě ř u j e   rada města OMH ve spolupráci s právníkem města zaslat spolku Aquanaut Bohemia Club, IČ 26600951, se sídlem Stadická 1722, Roudnice nad Labem výpověď bez udání důvodu dle čl. VIII, odst. 4, uzavřené nájemní smlouvy (pro 7, schváleno jednomyslně).

f) T-Mobile – souhlas s podmínkami města

Usnesení č. 425/2022:

Rada města pro projednání   s o u h l a s í   s realizací výstavby optické sítě ve městě Roudnice nad Labem společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, a to za dodržení podmínek dle přílohy. Tyto podmínky se vztahují na všechny etapy výstavby optické sítě společnosti T-Mobile CZ ve městě (pro 7, schváleno jednomylsně).

5) Odbor sociálních věcí

a) zajištění lékařské pohotovostní služby v r. 2023

Usnesení č. 426/2022:

Rada města bere na vědomí informaci Ústeckého kraje o záměru zajištění lékařské pohotovostní služby (LPS) v roce 2023.

Město Roudnice nad Labem je připraveno nadále spolupracovat s Ústeckým krajem na zajištění LPS stejným způsobem jako v roce 2022, to znamená, že LPS bude zajištěna v celoročním provozu a smlouvu s provozovatelem pohotovostní ordinace v podobě zajištění závazku veřejné služby uzavře Ústecký kraj. Město je připraveno finančně podpořit tuto službu poté, co zastupitelstvo města rozhodne o poskytnutí dotace Ústeckému kraji (pro 7, schváleno jednomyslně).

b) schválení zakázky pro DD

Usnesení č. 427/2022:

Rada města po projednání uděluje Domovu důchodců Roudnice nad Labem, příspěvkové organizaci, IČ 00828 998 souhlas s investicí „Zakoupení bariatrického sprchovacího lehátka“ firmy PROMA REHA, s.r.o. Riegrova 342, Česká Skalice, IČO 63219107. Cena zakázky je 124 653,67 Kč včetně DPH.

Rada města po projednání dává souhlas Domovu důchodců Roudnice nad Labem, příspěvkové organizaci, IČ 00828 998 s použitím investičního fondu do výše 130 tis. Kč na zakoupení bariatrického sprchovacího lehátka (pro 7, schváleno jednomyslně).

6) Právník města

a) náhrada ušlého zisku – informace

Usnesení č. 428/2022:

Rada města se seznámila s požadavky manželů Š na náhradu ušlého zisku a bere na vědomí způsob vyřízení žádosti (pro 7, schváleno jednomyslně).

7) Různé

Usnesení č. 429/2022:

Rada města bere shora uvedenou informaci na vědomí (zápis z pracovní skupiny pro kino Sokol) – pro 7, schváleno jednomyslně.

Usnesení č. 430/2022:

Rada města po projednání dle ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a dle „Pravidel pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Roudnice nad Labem“,   s t a n o v u j e   mimořádné odměny za 2. pololetí 2022 za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu ředitelům příspěvkových organizací dle písemného návrhu. Mimořádná odměna bude vyplacena z vlastních prostředků příspěvkové organizace (pro 7, schváleno jednomyslně).

.-.-.-.-.

Mgr. Jiří  ŘEZNÍČEK                                                                           Ing. František   PADĚLEK

místostarosta                                                                                                      starosta