|  | MĚSTO ROUDNICE NAD LABEM Karlovo náměstí 21, Roudnice n. L., PSČ 413 21 |
| --- | --- |

177 – 216/2025

USNESENÍ

z 68. schůze Rady města Roudnice nad Labem ze dne 23. dubna 2025

Přítomni: 7 členů RM – 100% účast

Mgr. Chaloupka – tajemník MěÚ

JUDr. Čapková – právník města

Omluveni: Ing. Hoke – předseda kontrolního výboru

Jednání rady města zahájil ve 13,00 hod. v zasedací místnosti starosta města p. Ing. František Padělek přivítáním přítomných.

V úvodu jednání RM podal host – p. Ing. Jirásek – informaci o možnosti využívat poradenství pro veřejný sektor, kterému se věnuje, se zaměřením na financování, a to na projekty, které vytvářejí lepší podmínky pro žití občanů – např. bytový fond, školství, sport, vodohospodářské záležitosti. Spolupracuje se Státním fondem podpory investic, který poskytuje pro obce konzultace, a to jak finanční, tak právní a technickou podporu, a to zdarma (město zpracuje záměr investice města, Státní fond poskytne své odborníky, kteří pomohou i s hledáním nejvhodnějšího finančního modelu).

P. starosta informoval o přípravě rozšíření ČOV (zašle k nahlédnutí smlouvu, kterou má město uzavřenou), město uvažuje o záměru bytové výstavby (prostor po odstěhování hasičů ..).

Radní schválili návrh programu jednání (pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0, hlasování nebyl přítomen Ing. Červený, p. Čtverák se na jednání RM dostavil později).

1) Kontrola plnění usnesení RM

2) Odbor ekonomický a školský:

a) souhlas se zapojením do projektu – Masarykova MŠ

b) souhlas se zapojením do projektu – MŠ Pastelka

c) žádost o poskytnutí finanční podpory – SK Roudnice n. L. – futsal, z.s.

d) žádost o poskytnutí finanční podpory – Skateboardový klub

e) dodatek ke zřizovací listině – ZŠ a MŠ Školní

f) změna rozpisu položek rozpočtu

g) svěření majetku do správy ZŠ Jungmannova 660

h) revokace usnesení RM č. 142/2025

3) Audit:

a) protokoly z následné kontroly přísp. organizací

4) Odbor ŽP:

a) dodatek ke smlouvě o spolupráci – sběr odpadního textilu

b) smlouva o zpracování osobních údajů – svoz komunálního odpadu

c) prodloužení smlouvy o sběru a svozu na separovaný odpad

5) Odbor MH:

a) dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – rekonstrukce veř. osvětlení

b) hasičská zbrojnice – dodatek ke smlouvě o dílo

c) výměna oken na DD – dodatek ke smlouvě o dílo

d) smlouvy o spolupráci na projektu – erbovní stěna

e) souhlas s umístěním stavby – SVS a.s.

f) smlouva o umístění přípojky IS k čp. 761 v Přemyslově ul.

g) odkoupení pozemku parc. č. 3946/2 v k. ú. Roudnice n. L.

h) návrh dodatku nájemních/pachtovních smluv na zahrádky

i) nabídka darování pozemku parc. č. 1182/19 v k. ú. Roudnice n. L.

j) dodatek k nájemní smlouvě – Perspektiva

k) souhlas s umístěním zabezpečovacích domečků u plánovaných přejezdů ČD v Krabčické ul.

l) předzahrádka – Café Vidlička

m) dopravní záležitosti

n) studie proveditelnosti – výstavba bytového domu v Aleji 17. listopadu po JSDH

o) odkoupení podílu na pozemku parc. č. 4303/3 v k. ú. Roudnice nad Labem

6) Odbor strategického a projektového řízení:

a) vyhlášení VZ – oprava povrchů před ZŠ Krabčická 505

b) zrušení VZ a vyhlášení VZ – stavební úpravy ZŠ K. Jeřábka 941

c) výsledek VZ – tiskové služby – tisk periodika

d) schválení podání žádosti o dotaci pro hasiče – BORIS V1 výdaje

e) schválení podání žádosti o dotaci pro hasiče – BORIS V2 odměny

f) vyhlášení VZ – vybavení hasičské zbrojnice

g) vyhlášení VZ – výměna střešního pláště na bytovém domě čp. 97 v Arnoštově ul.

h) vyhlášení VZ – nákup nábytku do nových učeben – ZŠ K. Jeřábka 941

i) analýza zdravotního stavu obyvatel

j) plán zlepšování a hodnotící zpráva – Zdravé město

k) schválení podání žádosti o dotaci – sídelní zeleň

7) Informační technologie:

a) smlouva se společností Pluto – e-břemena

8) Různé

Na jednání RM pozván arch. Jiránek, který předloží následující body:

- Předzahrádka před domem č.p. 48 na Husově náměstí – Café Vidlička

- Parkování rezidentů na Husově náměstí

- Spolupráce architekta při řešení reprezentativních prostor MÚ

- Iniciativa na opravu významných památek v Roudnici nad Labem

1) Kontrola plnění usnesení RM

K usnesení č. 316/2023(28.6.2023) - NeklanovaxOkružní – napojení domů na komunikaci – předložit

návrh k projednání do pracovní skupiny pro dopravu – MH. Podklady

předány. V této souvislosti ještě čekáme na dodání upřesnění počtu

parkovacích míst, která by byla v případě realizace navrženého napojení

zrušena. Toto bylo přislíbeno investorem. Investor dosud nepředložil

upřesnění zásahu do parkovacích míst. Kontrola 12/2023. Bylo urgováno,

osobně přislíbeno investorem dodání požadovaných podkladů, zatím však

nemáme nic k dispozici, kontrola 4/2024. Úkol trvá, investor zatím ani přes

urgence nic nedoložil. Kontrola 7/2024. Investor nyní sdělil, že dle současného návrhu zabere přístup na jejich pozemky 6-8 parkovacích stání na současných plochách odstavných parkovacích stání města. Tato informace bude opět projednána v poradním orgánu pro dopravu a výsledek předložen do rady města. Kontrola 9/2024. K projednání v poradním orgánu pro dopravu byl přislíben investorem zaslat dodatečně i zákres do mapy, který jsme neobdrželi a opět urgovali. Poradní orgán se vyjádří po obdržení grafické přílohy. Kontrola 11/2024. I přes urgence a opětovné přislíbení zaslání zákresu od projektanta, dosud nebylo nic dodáno, úkol trvá, kontrola 2/2025. Na jednání dne 21. 2. byl opět zástupce investora vyzván k předložení výkresu, přislíbeno jeho zaslání co nejdříve. Dosud nemáme k dispozici, kontrola 4/2025. I po několika urgencích nemáme zaslané přislíbené podklady, navrhujeme proto nyní vyřadit ze sledování a vrátit se k věci až poté, co dodají požadované výkresy.

K usnesení č. 576/2023(20.12.2023) - připravit návrh na řešení parkování kolem pomníku Jana Husa

– MH ve spolupráci s městskou architektkou: úkol trvá, kontrola 4/2024.

Vypracován návrh architektem města – viz příloha. Odbor MH připraví

návrh financování s realizací v r. 2025. Návrh architekta byl předán

projektantům ke zpracování PD, nyní ještě řešíme otázku vodního prvku

(vzhled, napojení na sítě apod.). Jde hlavně o souhlas s napojením na

kanalizaci ve vztahu k ČOV. Kontrola konec 10/2024. Projektant

projednává návrhy úprav vč. vodního prvku s památkovou péčí, podle

poslední informace se NPU staví negativně k použití nové štípané

čedičové dlažby kolem památníku. V této věci budeme jednat s NPU.

Kontrola 12/2024. Žádali jsme o stanovení termínu jednání na NPU v Ústí

n. L., dosud nám nebyl sdělen, urgujeme, aby bylo možné schůzku

uskutečnit v lednu 2025. Kontrola 2/2025. Jednání proběhlo, bližší

informace podal p. starosta a p. Mann, kteří se zúčastnili jednání na

NPÚ v Ústí n. L. – není problém s úpravou prostor kolem pomníku,

umístěním mobiliáře, vodním prvkem a i výsadbou stromů – pokud to

nebude v kolizi se sítěmi, nesouhlasí však se změnou dlažby kolem

pomníku. Radní požádali, aby na příští jednání RM byla přizvána

městská architektka L. Kavánová, která by přítomné seznámila se svým

stanoviskem. Na jednání RM se dostavila arch. Kavánová, se kterou byla

diskutováno stanovisko NPÚ Ústí n. L., kdy NPÚ požaduje

kolem pomníku zachování stávající valounové čedičové dlažby a

nepřipouští využití čedičové štípané dlažby,

i když jinde ve městech se jiná dlažba povoluje. Stávající dlažba je

položena na betonovém podkladu, čedičové valouny se vylamují a povrch

tak není funkční. Požadavek NPÚ nemá opodstatnění, jinde v republice

takové požadavky nejsou.

Radní se úpravami povrchů včetně možnosti řešení detailně zabývali,

Bylo rozhodnuto, že na jednání RM bude pozvána vedoucí Odboru péče

o památkový fond – zajistí p. Mann, ved. odboru MH.

K usnesení č. 136/2024/8,10(20.3.2024):

8)         p o v ě ř u j e   MH zajištěním procesu instalace VDZ V 12a u autobusové zastávky v ul.    Hochmanova dle doporučení poradního orgánu: vyjádření DI PČR Ltm již máme, předána žádost o stanovení na OD, kontrola 7/2024. OD vydal veřejnou vyhlášku, následovat bude vydání rozhodnutí, Kontrola 9/2024. Úkol trvá. Kontrola 11/2024. Úkol trvá, k vydané vyhlášce vznesl námitky občan, nyní řeší odbor dopravy, kontrola 1/2025.Úkol trvá, nebylo odsud ukončeno řízení u OD. Vzhledem k tomu, že tato záležitost byla řešena ve vyhlášce společně s VDZ V 12c – viz usn.č.136/2024/10 a námitky byly primárně zaměřeny na toto dopravní značení, tak bude podána žádost o vydání rozhodnutí pouze na tuto samostatnou věc. Kontrola 3/2025. Nová žádost na OD byla podána v lednu 2025, čekáme na vydání veřejné vyhlášky. Kontrola 4/2025. Úkol trvá, kontrola 6/2025.

10)       p o v ě ř u j e   MH zajištěním procesu instalace VDZ V 12c na Náměstí Jana z Dražic podél jižní části středového ostrůvku: vyjádření DI PČR Ltm již máme, předána žádost o stanovení na OD, kontrola 7/2024.  OD vydal veřejnou vyhlášku, následovat bude vydání rozhodnutí, Kontrola 9/2024. Úkol trvá. Kontrola 11/2024. Úkol trvá, k vydané vyhlášce vznesl námitky občan, nyní řeší odbor dopravy, kontrola 1/2025. Úkol trvá, nebylo odsud ukončeno řízení u OD, bude znovu projednáno na poradním orgánu pro dopravu. Kontrola 2/2025. Na začátku února byla podána nová samostatná žádost na OD o vydání rozhodnutí. Kontrola 4/2025. Úkol trvá, kontrola 6/2025.

K usnesení č. 202/2024(17.4.2024) - návrh řešení ve věci pozemků parc. č. 1673/1, 4 v k. ú.

Roudnice n. L. po přestěhování Jednotky sboru dobrovolných hasičů

z Aleje 17. listopadu – MH: navrhujeme začít připravovat podklady pro

možnou budoucí nabídku pro investory -  výstavba bytového domu (část

malometrážní startovací byty, část standardní byty) s parterem pro služby,

pozemek zůstane městu a na stavbu bude zřízeno právo stavby.

Dne 3. 9. 2024 proběhne ještě interní jednání k věci s architektkou města a

do další RM budou předloženy kompletní informace.

Z jednání vzešla základní představa o požadované výstavbě:

- bytový dům s maximální podlažností 3 nadzemní podlaží (dle UP) – část malometrážní startovací byty, část standardní byty

- aktivní parter (služby pro veřejnost např. prodejna, kavárna, provozovna)

- parkování vozidel musí být zajištěno pod budovou

- veškerá okolní plocha využitá pro veřejnou zeleň

- oplocení areálu odstranit, popř. zredukovat

- pozemek neprodávat, ale zřídit právo stavby

Ústní informaci podal p. Mann – požádal o stanovisko radních, zda

Objednat zpracování územní studie a tu pak předložit budoucímu investo-

rovi nebo zda si tuto územní studii zpracuje investor dle představ města.

Radními požadováno zajistit zpracování územní studie městem. Na

základě představení společnosti KD Bydlení v radě města, bylo dohodnuto,

že zašlou cenovou nabídku na zpracování studie, poté bude předloženo

radě města k projednání. Kontrola 3/2025. Cenová nabídka je přílohou

kontroly usnesení.

Parametry budoucí výstavby budou projednány na samostatné schůzce,

které se zúčastní vedení města, městská architektka, vedoucí ÚÚP, ved.

odboru MH, budou pozváni i radní, návrh bude následně předložen k

rozhodnutí do RM. Samostatný bod jednání RM.

K usnesení č. 224/2024/1,5,6,8(15.5.2024):

1)          s o u h l a s í   s navrženým dopravním opatřením – jednosměrný provoz v ulici Hochmanova a   p o v ě ř u j e   MH ve spolupráci s OD a RMS zajištěním procesu realizace, pozastaveno v souvislosti s jednáním se Zinkovnou: v této souvislosti bylo objednán výkres a schválení DI PČR značky „zákaz odbočení vlevo“, která bude osazena při výjezdu od zinkovny do ul. Hochmanova. Na OD předána žádost o vydání rozhodnutí, kontrola 1/2025. Odbor dopravy vydal dne 3.1.2025 veřejnou vyhlášku, po uplynutí 30 dnů bude následovat vydání rozhodnutí a po uplynutí 15 dnů bude možné instalovat DZ. Kontrola 3/2025. Úkol trvá, navrhujeme vyřadit ze sledování, je řešeno duplicitně v usnesení č. 364/2024/3.

5)	s o u h l a s í   se změnou VDZ z V 10a na V 12a v ul. Přemyslova před čp. 848 a

p o v ě ř u j e   MH ve spolupráci s OD a RMS zajištěním realizace, čekáme na dodání výkresů od odborné firmy vč. projednání na DI PČR, kontrola 10/2024: urgováno dodání objednaných dokumentů, kontrola 11/2024. Vydána vyhláška odboru dopravy, následovat bude vydání rozhodnutí, kontrola 1/2025. Odbor dopravy vydal dne 3.1.2025 veřejnou vyhlášku, po uplynutí 30 dnů bude následovat vydání rozhodnutí a po uplynutí 15 dnů bude možné instalovat DZ. Kontrola 3/2025. Úkol trvá. Úkol trvá, kontrola 6/2025.

6)	s o u h l a s í   s navrženým dopravním opatřením – jednosměrný provoz v části ulice Kollárova v úseku mezi ulicemi Tylova a Na Hradčanech, ze směru od ul. Tylova do ulice Na Hradčanech a   p o v ě ř u j e   MH ve spolupráci s OD a RMS zajištěním procesu realizace, čekáme na dodání výkresů od odborné firmy vč. projednání na DI PČR, kontrola 10/2024: podána žádost na odbor dopravy, kontrola 12/2024. K navrženému opatření byly vzneseny námitky na OD – požadavek na obousměrný provoz cyklistů, nyní se tak znovu dokresluje toto opatření a musí proběhnout nové projednání na DI PČR, kontrola 2/2025. Podána žádost na OD k vydání rozhodnutí, kontrola 4/2025. Vyhláška dosud není, úkol trvá, kontrola 6/2025.

8)	s o u h l a s í   s navrženým dopravním opatřením úprava - DZ  v ul. Školní – u vjezdu do jednosměrky bude přemístěna na stávající sloupek se značkou K+R  DZ IP 4b - začátek jednosměrky a u výjezdu od školní kuchyně bude umístěna nová DZ C 2c - přikázaný směr jízdy vlevo v ul. Školní a   p o v ě ř u j e   MH ve spolupráci s OD a RMS zajištěním procesu realizace, čekáme na dodání výkresů od odborné firmy vč. projednání na DI PČR, kontrola 10/2024: podána žádost na odbor dopravy, kontrola 12/2024. Úkol trvá, dosud nebylo ukončeno řízení u OD. Kontrola 2/2025.

24. 1. 2025 vydána veřejná vyhláška odborem dopravy, běží 30 denní lhůta pro námitky. Kontrola 3/2025. Úkol trvá. Úkol trvá, kontrola 6/2025.

K usnesení č. 241/2024/2,3,4(29.5.2024):

2)	s o u h l a s í   se stanovením DZ B 28 zákaz zastavení v ul. Hakenova a v ul. T. G. Masaryka a   p o v ě ř u j e   MH ve spolupráci s OD a RMS zajištěním procesu realizace, podána žádost na odbor dopravy, kontrola 10/2024: podána žádost na odbor dopravy, kontrola 12/2024. Úkol trvá, dosud nebylo ukončeno řízení u OD. Kontrola 2/2025. 1/2025 podána na OD žádost o vydání rozhodnutí. Kontrola 4/2025. Vyhláška dosud není. Úkol trvá, kontrola 6/2025.

3)            s o u h l a s í   s úpravou v ul. Josefa Hory zřídit před čp. 947 vodorovné DZ V12c zákaz zastavení (žlutá čára) v délce dvou stání, doplněné svislou dopravní značkou B28 + E13 dodatková tabulka s textem „Po – Pá, od 6:00-15:00 hod. mimo období od 1. 7. - 31. 8. a

p o v ě ř u j e   MH ve spolupráci s OD a RMS   zajištěním procesu realizace na náklady žadatele, čekáme na dodání výkresů od odborné firmy vč. projednání na DI PČR, kontrola 10/2024: urgováno dodání objednaných dokumentů, kontrola 11/2024. Firma nemá dosud potvrzení od DI PČR, úkol trvá. Kontrola 1/2025. Odbor dopravy vydal dne 3.1.2025 veřejnou vyhlášku, po uplynutí 30 dnů bude následovat vydání rozhodnutí a po uplynutí 15 dnů bude možné instalovat DZ. Kontrola 3/2025. Úkol trvá. Úkol trvá, kontrola 6/2025.

4)	s o u h l a s í   s navrženými úpravami dopravního značení v ul. Školní a Stadická zvýrazňujícími změnu dopravy v této ulici a   p o v ě ř u j e   MH ve spolupráci s OD a RMS zajištěním procesu realizace, čekáme na dodání výkresů od odborné firmy vč. projednání na DI PČR, kontrola 9/2024. Byla podána žádost o vydání rozhodnutí na odbor dopravy. Kontrola konec 10/2024: podána žádost na odbor dopravy, kontrola 12/2024. Úkol trvá, dosud nebylo ukončeno řízení u OD. Kontrola 2/2025. 24. 1. 2025 vydána veřejná vyhláška odborem dopravy, běží 30 denní lhůta pro námitky. Kontrola 3/2025. Úkol trvá. Úkol trvá, kontrola 6/2025.

K usnesení č. 311/2024(7.8.2024) - odkoupení pozemku parc. č. 2387/3 v k. ú. Roudnice n. L. - zajistit

všechny podklady (geodetické zaměření, geometrický plán, znalecký

posudek,) potřebných pro další jednání rady města – MH: objednáno

geodetické zaměření, kontrola 10/2024. Návrh GP hotov, dnes máme

jednání s majitelem pozemku, pokud bude souhlasit s finální podobou GP,

budeme pokračovat dál v procesu. Kontrola 12/2024. Úkol trvá, proběhlo

zaměření, odsouhlasení návrhu GP, nyní čekáme na dodání finální

schválené verze GP. Kontrola 2/2025. Vlastník pozemku schválit GP, nyní

čekáme na jeho vyjádření k ceně dle posudku. Následně bude předloženo do

RM. Kontrola 4/2025. Zástupce spoluvlastníků sdělil, že část spoluvlastníků

změnila názor a pravděpodobně nebudou mít zájem o prodej podílu na

pozemku. Čekáme na zaslání jejich písemného vyjádření, kontrola 6/2025.

K usnesení č. 364/2024/3,10,14(11.9.2024):

3) souhlasí s úpravou dopravní situace v ul. Hochmanova, při výjezdu od zinkovny do     ulice Hochmanova bude doplněna dopravní značka  B24b – zákaz odbočení doleva, zajistí odbor OMH, objednáno, čekáme na dodání, kontrola 12/2024. Podána žádost na OD, kontrola 2/2025. OD vydal v lednu 2025 veřejnou vyhlášku, rozhodnutí bude nyní odborem dopravy vydáno, kontrola 3/2025, Úkol trvá. Úkol trvá, kontrola 6/2025.

-    ukládá vedení města dále jednat s Ústeckým krajem a SUS o možnostech realizace MOK   na křížení obchvatu s ul. Krabčická

-    ukládá vedení města jednat se zástupci zinkovny o možnosti řešení vjezdu a výjezdu ze zinkovny na komunikaci, která nyní slouží pouze k vjezdu. Toto opatření bylo již v minulosti využíváno s využitím semaforu. Informaci podal p. místostarosta Ing. Červený z jednání s ředitelem

Zinkovny, k úpravám uvnitř zinkovny se vyjádřil kladně, cílem je dopravní obslužnost zinkovny mimo Hochmanovu ul. K této záležitosti bude svoláno pracovní jednání.

Místostarosta Ing. Červený navrhl, aby odbor MH v součinnosti s ním jednal se zinkovnou o

vypracování studie řešení dopravní obslužnosti zinkovny.

Nyní čekáme na dodání zaměření pozemků od Správy železnic, na jejímž základě se bude řešit možnost umístění zabezpečovacího zařízení přejezdu a zároveň z toho bude zřejmé, jaké se budou moct dělat případné úpravy komunikace vedoucí do zinkovny. Kontrola 4/2025. Toto má souvislost s bodem jednání rady města 5 k).

Zároveň navrhl jednat s majitelem pozemku na nám. Jana z Dražic (p. H) o odkoupení jeho

části a zřízení chodníku po obou stranách Havlíčkovy ul. – úkol pro odbor MH. Úkol trvá.

10) ukládá RMS a OMH provedením místního šetření a předložením návrhu opatření v ul.   Erbenova ve spodní části směrem k ulici Na Hradčanech. V dané části ulice bylo navrženo umístění dopravní značky „zákaz zastavení“ tak, aby nebránila vozidla provozu a chodcům, objednáno zakreslení a projednání na DI PČR, kontrola 12/2024. Úkol trvá, čekáme na dodání schválených zákresů od DI PČR, kontrola 2/2025. 15. 1. 2025 podána na OD žádost o vydání rozhodnutí, kontrola 4/2025. Úkol trvá, kontrola 6/2025.

14) souhlasí se zahrnutím úprav chodníku v dolní části ulice Hakenova u křižovatky s ul. Michálkova

do plánu oprav RMS na nejbližší možný termín a s umístěním DZ B28-zákaz zastavení a pověřuje

OMH ve spolupráci s OD a RMS zajištěním procesu realizace. Odborná firma zpracovává návrh

vč. projednání s DI PČR, kontrola 12/2024. Úkol trvá, urgujeme dodání schválených zákresů od DI

PČR, kontrola 2/2025. 15. 1. 2025 podána na OD žádost o vydání rozhodnutí, kontrola 4/2025, Úkol trvá, kontrola 6/2025.

K usnesení č. 392/2024(25.9.2024) - Rada města   p o v ě ř u j e   odbor MH k bodu č. 4 (rekonstrukce

Prokopovy ul.) zajistit stanovisko Ing. arch. Lucie Kavánové  - vyjádření

v příloze.

K usnesení č. 406/2024/2,4(9.10.2024):

2)	s o u h l a s í   se zřízením místa pro přecházení na křižovatce ulic Na Kolečku a 9. května, a   p o v ě ř u j e   OMH ve spolupráci s OD a RMS zajištěním procesu realizace, Úkol trvá, urgujeme dodání schválených zákresů od DI PČR, kontrola 2/2025. Úkol trvá, DI PČR má k návrhu řešení formou pouze VDZ připomínky, požadují stavební úpravy, budeme řešit osobně, kontrola 4/2025, objednáno u projektanta, kontrola 5/2025.

4)	s o u h l a s í   s umístěním DZ B 24b zákaz odbočení vlevo pří výjezdu ze zámeckého parku do ul. Řipská, neboť se jedná o jednosměrnou ulici, a   p o v ě ř u j e   OMH ve spolupráci s OD a RMS  zajištěním procesu realizace, Úkol trvá, urgujeme dodání schválených zákresů od DI PČR, kontrola 2/2025. Úkol trvá, spojíme toto s jednáním na DI PČR ve věci 406/2024/2, žádost na OD podána 3/2025, čekáme na vydání veřejné vyhlášky, kontrola 6/2025.

K usnesení č. 468/2024/2,4(20.11.2024):

2) s o u h l a s í   s doplněním sdílené zóny v ul. Podluská o DZ B1 zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou mimo dopravní obsluhu a mimo zahrádkářů (legalizace parkování) a   p o v ě ř u j e OMH zajištěním procesu realizace, úkol trvá. Navrhujeme vyřadit ze sledování, bude předmětem nového projednání viz bod 5 m).

4) s o u h l a s í   s doplněním obousměrného provozu cyklistů v části ulice Kollárova do stávajícího projektu jednosměrného provozu a   p o v ě ř u j e   OMH zajištěním procesu realizace, 13. 2. byla podána na OD žádost o vydání rozhodnutí, kontrola 4/2025. Již řešeno v kontrole usnesení 224/2024/6 – navrhujeme vyřadit ze sledování.

K usnesení č. 504/2024(4.12.2024) - zpracovat rozvahu ekonomické výhodnosti prodeje pozemků v

lokalitě Na Kolečku v případě, že město zajistí projekt a zasíťování – MH,

úkol tvá, rozpracováno, ještě nemáme k dispozici cenu za přeložku elektrické

sítě. Zjišťujeme u ČEZ. Kontrola 2/2025. Úkol trvá, kontrola 4/2025. Bude

předloženo do jednání RM 14. 5. 2025.

K usnesení č. 11/2025/2,4,5-10(15.1.2025):

2) souhlas s umístěním DZ B4 zákaz vjezdu pro nákladní automobily nad 3,5t s dodatkovou tabulkou „mimo dopr. obsluhu“ při vjezdu do ul. Palackého z ul. Poděbradova za prodejnou Bakero – MH,OD,RMS – zajištění procesu realizace. Úkol trvá, kontrola 6/2025.

4) souhlas s doplněním částečného stání na chodníku v místech, kde byl chodník při jeho rekonstrukci upraven pro částečné podélné stání vozidel do stávajícího projektu „jednosměrného provozu v ul. Kollárova s oboustranným provozem cyklistů“. MH ve spolupráci s projektantem doplnit PD o dopravní značení IP 11g - podélné částečné stání na chodníku a nové projednání u DI PČR a následně OD, předáno 2/2025 na OD, úkol trvá, kontrola 6/2025.

5) souhlas se zvýrazněním sloupků při vjezdu do ulice Rvačov reflexními páskami a předání RMS zajištěním procesu realizace, splněno.

6) souhlas s umístěním dopravního zrcadla při výjezdu z Pracnerovy ulice do ul. Žižkova místo DZ C9a cyklostezka – MH,OD,RMS realizace, splněno.

7) souhlas s obnovením vodorovného dopravního značení přechodu pro chodce v ul. Řipská u budovy Meva Group – RMS realizace, přechod je zhotoven Mevou, máme i přesto řešit jeho převzetí do správy a majetku města? Je nutné zjistit bližší informace – zajistí p. Mann.

8) souhlas s doplněním vodorovného dopravního značení v ul. Jungmannova o dodatkovou tabulku s textem: max: 15 min“ – MH,OD,RMS realizace, splněno.

9) prověřit, zda místa pro přecházení v ul. Havlíčkova a v ul. Neklanova je možnost změnit na oficiální přechod pro chodce. Pokud toto nebude možné u k l á d á   OMH ve spolupráci s OD a RMS procesem realizace vodorovného dopravního značení V 7b-bílá přerušovaná čára, objednáno zpracování návrhu úprav, kontrola 5/2025.

10) souhlas s úpravou míst pro přecházení ulice Barákova a Sokolská – MH ve spolupráci

s projektanty navrhnout možnost řešení: urgujeme vyjádření odborné firmy, kontrola 4/2025. Úkol trvá, kontrola 5/2025.

K usnesení č. 58/2025(29.1.2025):

Rada města bere žádost obyvatel domů čp.1791, 1792, 1794, 1795 a 1796, Neklanova ulice v Roudnici nad Labem na vědomí a pověřuje odbor místního hospodářství ve spolupráci s vedením města, právníkem a Roudnickými městskými službami vypracováním návrhu možných variant budoucího řešení přístupových a tzv. okapových chodníčků k bytovým domům v rámci celého města

Jednání s právníky a zástupci města proběhlo, do dalšího jednání RM předložíme možné varianty řešení, kontrola 5/2025.

K usnesení č. 79/2025(26.2.2025):

Rada města   p o v ě ř u j e   odbor místního hospodářství k provedení dalších úkonů potřebných k získání pozemku do majetku města, tj. zajištěním geometrického plánu a znaleckého posudku a předložením do rady města. Majitel pozemku z osobních důvodů požádal o pozastavení procesu zpracování GP s tím, že až bude mít vyřešeno, budeme pokračovat dál. Kontrola 7/2025.

K usnesení č. 89/2025/1,11(26.2.2025):

1)	Bere na vědomí informaci o možných variantách „vedení cyklistů v ul. Alej

17. listopadu“ a   u k l á d á   MH prověřit možnosti řešení zeleně - kácení stromů a jednat s majiteli soukromých pozemků o případném odkoupení pozemků pro rozšíření uličního prostoru (Římskokatolická farnost, TJ Sokol, tenisový klub). Informace zajistí MH ve spolupráci s ŽP a následně bude informovat radu města. Ústní informaci na jednání RM podal p. Mann: osloveni zástupci církve, kteří sdělili, že pozemek nemají v úmyslu prodávat. Radní pověřili p. Mann, aby oslovil ostatní vlastníky pozemků o jejich odprodeji, úkol trvá.

11)	bere na vědomí žádost o povolení výstavby zpevněné plochy pro případné parkování vozidel před čp. 1625 v ul. Vrchlického a   p o v ě ř u j e OMH jednáním s žadatelem o předložení návrhu úprav (rozměry, materiál, skladba apod.). Následně poté bude finálně rozhodnuto. Osobně jednáno s žadatelem, měl předložit návrh úprav, dosud nedoložil. Kontrola 6/2025.

K usnesení č. 123/2025(12.3.2025):

- vypracovat dodatek smluv k ostatním garážím v majetku města Roudnice nad Labem, které budou zahrnovat aktualizaci ceny, DPH a inflační doložku – MH. Ústní informaci podal p. Mann: město má v majetku celkem 7 garáží, pouze jedna má elektřinu. Ceny nájmů se v Roudnici pohybují od 1300 -2500,- Kč/měsíc. Do dalšího jednání RM zpracuje odbor MH návrh zvýšení ceny nájmu garáží v majetku města.

K usnesení č. 137/2025(26.3.2025):

Rada města  r o z h o d l a   o uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 30 000 Kč se subjektem Ústecká krajská organizace ČUS, IČ: 709 26 450.

Dar je určen na pokrytí výdajů spojených s uskutečněním slavnostního „Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Ústeckého kraje za rok 2024“ ve městě Roudnice nad Labem.

Rada města   p o v ě ř u j e   odbor ekonomický a školský přípravou výše uvedené smlouvy. Splněno.

2) Odbor ekonomický a školský

a) souhlas se zapojením do projektu – Masarykova MŠ

Usnesení č. 177/2025:

Rada města   r o z h o d l a   o udělení souhlasu zřizovatele s podáním žádostí o přidělení finančních prostředků z Operačního programu Jan Amos Komenský na realizaci zjednodušených projektů, tzv. Šablon, v rámci výzvy 02_24_034 Šablony pro MŠ a ZŠ II se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 5 %.

Souhlas se uděluje příspěvkové organizaci Masarykova mateřská škola Roudnice nad Labem, IČO: 467 73 533.

Tento souhlas se vztahuje rovněž na přijetí případné dotace, realizaci projektu a zajištění jeho financování (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

b) souhlas se zapojením do projektu – MŠ Pastelka

Usnesení č. 178/2025:

Rada města   r o z h o d l a   o udělení souhlasu zřizovatele s podáním žádostí o přidělení finančních prostředků z Operačního programu Jan Amos Komenský na realizaci zjednodušených projektů, tzv. Šablon, v rámci výzvy 02_24_034 Šablony pro MŠ a ZŠ II se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 5 %.

Souhlas se uděluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Pastelka Roudnice nad Labem, IČO: 467 73 568.

Tento souhlas se vztahuje rovněž na přijetí případné dotace, realizaci projektu a zajištění jeho financování (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

c) žádost o poskytnutí finanční podpory – SK Roudnice n. L. – futsal, z.s.

Usnesení č. 179/2025:

Rada města   r o z h o d l a   o poskytnutí individuální dotace ve výši 100 000 Kč subjektu SK Roudnice nad Labem futsal z.s., (IČ: 196 13 156) se sídlem Vesce 35, 413 01 Krabčice a zároveň o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Roudnice nad Labem.

Rada města   p o v ě ř u j e   odbor ekonomický a školský přípravou výše uvedené smlouvy (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

d) žádost o poskytnutí finanční podpory – Skateboardový klub

Usnesení č. 180/2025:

Rada města   r o z h o d l a, že Skateboardovému klubu Roudnice nad Labem z.s. další finanční podporu na Skateboardové závody konané dne 17. 5. 2025 neposkytne (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

e) dodatek ke zřizovací listině – ZŠ a MŠ Školní

Usnesení č. 181/2025:

Rada města  d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu města Roudnice nad Labem schválit Dodatek

č. 1/2025 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, schválené Zastupitelstvem města Roudnice nad Labem dne

22. 6. 2020 pod č. usn. 31/2020/ZM (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

f) změna rozpisu položek rozpočtu

Usnesení č. 182/2025:

Rada města po projednání   s c h v a l u j e  navržené změny rozpisu položek závazných ukazatelů rozpočtu roku 2025 dle písemného materiálu (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

g) svěření majetku do správy ZŠ Jungmannova 660

Usnesení č. 183/2025:

Rada města   s o u h l a s í   s tím, aby byl Základní škole Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice nově svěřen k hospodaření nábytek a IT vybavení do odborných učeben -  učebny robotiky a multimediální učebny. Nábytek  v účetní hodnotě 2 065 038,00 Kč (DHM účet 022/0100 ve výši 744 675,06 Kč a DDHM účet 028/0100 ve výši 1 320 362,94 Kč) a IT vybavení v účetní hodnotě 1 845 250,00 Kč (DNM účet 013/0100 ve výši 66 550,00 Kč, DHM účet ve výši 366 630,00 Kč, DDNM účet 018/0100 ve výši 658 966,00 Kč, DDHM účet 028/0100 ve výši 727 694,00 Kč, JDDHM účet 902/0300 ve výši 25 410,00 Kč). Majetek bude předán na základě protokolu o předání a převzetí svěřeného majetku. Majetek se svěřuje dnem 30. 4. 2025 (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

h) revokace usnesení RM č. 142/2025

Usnesení č. 184/2025:

Rada města po projednání revokuje usnesení č. 142/2025 ze dne 26. 3. 2025 na znění:

Rada města   s c h v a l u j e  vyřazení poškozeného, nefunkčního a morálně zastaralého majetku z účetní a majetkové evidence a to dle usnesení a Zápisu č. 2/2025 ze schůzky likvidační komise RM Roudnice nad Labem konané dne 18. 3. 2025 a zlikvidovat dle druhu majetku jako separovaný odpad.

ORJ 201 správa-radnice 			ve výši 394 589,27 Kč,

ORJ 902 MŠ Sluníčko			             ve výši   91 855,96 Kč,

ORJ 924 Podřipské muzeum		ve výši 52 543,10 Kč (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

3) Audit

a) protokoly z následné kontroly přísp. organizací

Usnesení č. 185/2025:

Rada města bere na vědomí informace o výsledku následné veřejnosprávní kontroly zapsané v Protokolu č. 1/2025 (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

4) Odbor ŽP

a) dodatek ke smlouvě o spolupráci – sběr odpadního textilu

Usnesení č. 186/2025:

Rada města po projednání   r o z h o d l a   o uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu se společností KOUTECKÝ, s. r. o., IČ: 631 470 84 se sídlem Ferrariho 3091/8, 155 00 Praha 5, podle předloženého návrhu (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

b) smlouva o zpracování osobních údajů – svoz komunálního odpadu

Usnesení č. 187/2025:

Rada města po projednání   r o z h o d l a   o uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů se společností FCC BEC, s. r. o. se sídlem Prosmycká 2/č.p.88, 410 02 Lovosice podle předloženého návrhu (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

c) prodloužení smlouvy o sběru a svozu na separovaný odpad

Usnesení č. 188/2025:

Rada města po projednání   r o z h o d l a, že nebude ukončena Smlouva o sběru a svozu využitelných složek komunálního odpadu č. 990005/VS se společností FCC BEC, s.r.o., a bude využita možnost jejího automatického prodloužení na období od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2030 (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

5) Odbor MH

a) dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – rekonstrukce veř. osvětlení

Usnesení č. 189/2025:

Rada města   s c h v a l u j e   změnový list č. 2 a   s o u h l a s í   s uzavřením dodatku č. 2 k SoD s názvem „Rekonstrukce VO-NPO 2023“ s Kamilem Círusem, IČ: 61362841 s ponížením ceny o 2.576,51 Kč vč. DPH a celkovou cenou díla 7.619.703,94 Kč vč. DPH (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

b) hasičská zbrojnice – dodatek ke smlouvě o dílo

Usnesení č. 190/2025:

Rada města   s c h v a l u j e   změnové listy č. 20–42 a   r o z h o d l a   o uzavření dodatku č. 3 k SoD s názvem „Hasičská zbrojnice v Roudnici nad Labem“ se společností RAVEK s.r.o., Textilní 191/4, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25432141, dle předloženého návrhu (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

c) výměna oken na DD – dodatek ke smlouvě o dílo

Usnesení č. 191/2025:

Rada města   s c h v a l u j e   změnový list č. 1 a   r o z h o d l a  o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Výměna oken na Domově důchodců v Roudnici nad Labem“ se společností APIDA s.r.o., Dušníky č.p. 9, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 26223341, dle předloženého návrhu (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

d) smlouvy o spolupráci na projektu – erbovní stěna

Usnesení č. 192/2025:

Rada města   r o z h o d l a   o uzavření Smlouvy o spolupráci na projektu Erbovní stěna polabských měst s Městem Dvůr Králové a Městem Čelákovice dle předloženého návrhu (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

e) souhlas s umístěním stavby – SVS a.s.

Usnesení č. 193/2025:

Rada města  r e v o k u j e   usnesení č. 18/2025 ze dne 15. 1. 2025 a   r o z h o d l a   o uzavření Smlouvy o poskytnutí souhlasu s umístěním stavby se společnostmi Severočeská vodárenská        společnost, a.s., IČ 490 99 469 a Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ 490 99 451 dle předloženého návrhu (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

f) smlouva o umístění přípojky IS k čp. 761 v Přemyslově ul.

Usnesení č. 194/2025:

Rada města   s o u h l a s í   s umístěním inženýrské sítě (části vodovodní přípojky) na pozemku  parc. č. 4204/1 v k. ú. Roudnice nad Labem dle koordinační situace za cenu 300,- Kč/bm. Rada města   p o v ě ř u j e   OMH zajištěním smlouvy o umístění přípojky inženýrské sítě a jejím užívání s Mgr. KP (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

g) odkoupení pozemku parc. č. 3946/2 v k. ú. Roudnice n. L.

Usnesení č. 195/2025:

Rada města   n e d o p o r u č u j e   zastupitelstvu města rozhodnout o odkoupení pozemku parc. č. 3946/2 v k. ú. Roudnice nad Labem od Českého střeleckého svazu, z.s. – Sportovně střeleckého klubu Roudnice nad Labem, IČ: 62768361 do majetku města (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

h) návrh dodatku nájemních/pachtovních smluv na zahrádky

Usnesení č. 196/2025:

Rada města bere na vědomí znění dodatku k nájemním/pachtovním smlouvám a průvodního dopisu (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

i) nabídka darování pozemku parc. č. 1182/19 v k. ú. Roudnice n. L.

Usnesení č. 197/2025:

Rada města   d o p o r u č u j e   zastupitelstvu města rozhodnout o přijetí daru, pozemku parc. č. 1182/19 v k. ú. Roudnice nad Labem od manželů JaHK do majetku města s tím, že veškeré náklady spojené s převodem uhradí město (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

j) dodatek k nájemní smlouvě – Perspektiva

Usnesení č. 198/2025:

Rada města   r o z h o d l a   o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu, uzavřené dne

4. 7. 2023 s Humanitárním sdružením PERSPEKTIVA, z.s., IČ: 62768841, Havlíčkova 276, Roudnice nad Labem dle předloženého návrhu (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

k) souhlas s umístěním zabezpečovacích domečků u plánovaných přejezdů ČD v Krabčické ul.

Usnesení č. 199/2025:

Rada města bere informace na vědomí a nemá námitek k navrženým umístěním technologických objektů pro přejezdová zabezpečovací zařízení u železničních přejezdů P2538 a P2539 v Krabčické ulici na částech pozemků parc. č. 4057/1 a parc. č. 908 v k. ú. Roudnice nad Labem. Konečné rozhodnutí včetně podoby majetkoprávního vypořádání k pozemkům bude předmětem jednání rady města po předložení finálního zákresu umístění (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

l) předzahrádka – Café Vidlička

Usnesení č. 200/2025:

Rada města   s o u h l a s í   s umístěním terasy – předzahrádky na části pozemku parc. č. 4104 před domem čp. 48 v k. ú. Roudnice nad Labem dle předloženého návrhu pod podmínkou dodržení materiálového složení, vzhledu a žadatel si zajistí veškeré potřebné souhlasy DOSS (pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

Na jednání RM se dostavil radní p. Čtverák (14,02 hod.).

m) dopravní záležitosti

Usnesení č. 201/2025:

Rada města:

1) bere  informaci na  vědomí  a   p o v ě ř u j e   OMH prověřit možnosti umístění sloupků  u čp. 2695,

- trvá na svém usnesení č. 77/2025 ze dne 26. 2. 2025.

Rada města, jako vlastník komunikace,   n e s o u h l a s í se zvláštním užíváním komunikace (ZTP parkovací stání):v ul. Kapitána Jaroše, pro paní HS, neboť existují způsobilá náhradní řešení, není řidičem automobilu,

3) n e s o u h l a s í   se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zákazníky provozovny JK Optika v ulici Riegrova před čp. 653, neboť nesplňuje podmínky pro zřízení vyhrazeného rezidentního stání pro provozovny,

4) s o u h l a s í   s navrženou opravou stávajícího výjezdu z průmyslového objektu na účelovou komunikaci na parc. č. 4150/9 v k. ú. Roudnice nad Labem,

5) souhlasí se zvláštním užíváním komunikace (ZTP parkovací stání) v ul. Na Urbance, pro paní JV a   p o v ě ř u j e   odbor místního hospodářství, aby informoval žadatele o následných krocích v této věci,

6) s o u h l a s í   se zvláštním užíváním komunikace (ZTP parkovací stání) v ul. Libušina, pro paní PL a   p o v ě ř u j e   odbor místního hospodářství, aby informoval žadatele o následných krocích v této věci,

7)  žadatel žádá o VDZ V 13-bílé šrafování v ul. Bezručova mezi vjezdy do dvora budov čp. 1204 a čp. 1183 s tím že do plochy budoucí doplněny 2 sloupků – rada města  r o z h o d l a, že nedojde k žádné úpravě, vyjma vyznačení žluté čáry na náklady města, neboť odstavení vozidel je řešeno zákony,

8) bere informaci na vědomí a   p o v ě ř u j e  OMH ve spolupráci s RMS kontrolou DZ K+R,

9) p o v ě ř u j e   RMS v ul. Jana z Dražic odstranit DZ IP 11c (parkoviště podélné stání) s vyznačením začátku a konce úpravy,

10) p o v ě ř u j e   OMH vyhotovením projektu v Podluské ulici, doplnění DZ B1 zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou mimo majitelů a nájemců nemovitosti a cyklistů a následným projednáním na OD, realizaci po stanovení zajistí RMS,

11) p o v ě ř u j e  OMH vyhotovením projektu Úprava vodorovného dopravního značení žluté kříže zásobování v ul. Jana z Dražic  a to u čp. 100 a u čp. 309 VDZ zrušit,  u čp. 106 VDZ prodloužit o 2 m, a v ul. Jungmannova úprava VDZ blíže přechodu prodloužit o 2 m druhé zrušit. Následné projednání na OD, realizaci po stanovení zajistí RMS,

12) n e s o u h l a s í    s vyznačením žluté čáry před čp. 830 ul. Barákova na výjezdu z garáže,

13) vrací žádost o souhlas s částečným parkováním na chodníku v ul. Na Čihadlech do dopravní komise a předložit návrh řešení

    - pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0.

n) studie proveditelnosti – výstavba bytového domu v Aleji 17. listopadu po JSDH

- bez usnesení, k záležitosti bude svoláno pracovní jednání radních spolu s odborníky úřadu na tuto problematiku.

o) odkoupení podílu na pozemku parc. č. 4303/3 v k. ú. Roudnice nad Labem

Usnesení č. 202/2025:

Rada města   d o p o r u č u j e   zastupitelstvu města rozhodnout o odkoupení podílu 2/6 na pozemku parc. č. 4303/3 v k. ú. Roudnice nad Labem od společnosti VIAGEM a.s., IČ: 04817320, se sídlem Sokolovská 131/86, Praha 8, Karlín, za cenu 1.554,- Kč (pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

6) Odbor strategického a projektového řízení

a) vyhlášení VZ – oprava povrchů před ZŠ Krabčická 505

Usnesení č. 203/2025:

Rada města    r o z h o d l a   o vyhlášení veřejné zakázky a   s c h v a l u j e   zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava povrchu zpevněných ploch před ZŠ Krabčická v Roudnici nad Labem“

Rada města   p o v ě ř u j e  vedoucího OSPŘ realizací výběrového řízení, včetně poskytování vysvětlení zadávacích podmínek a provádění případných nezbytných změn v zadávací dokumentaci, budou-li zachovány podstatné parametry schválené Radou města. Rozhodnutí o výběru dodavatele bude předloženo ke schválení Radě města.

Rada města  u s t a n o v u j e   tříčlennou hodnotící komisi pro veřejnou zakázku             „Oprava povrchu zpevněných ploch před ZŠ Krabčická v Roudnici nad Labem“  a    j m e n u j e členy komise: Václav Živec DiS, Ing. Jana Pilařová, Robert Mann, DiS., a náhradníky: Ing. David Kunert, Bc. Linda Tarancovová, Lenka Vyskočilová (pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

b) zrušení VZ a vyhlášení VZ – stavební úpravy ZŠ K. Jeřábka 941

Usnesení č. 204/2025:

Rada města v souladu s ustanovením čl. 16 odst. a) zadávací dokumentace k této veřejné zakázce   r o z h o d l a   o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy učeben – ZŠ Karla Jeřábka, Roudnice nad Labem“ a   u k l á d á   OSPŘ bezodkladně zajistit zveřejnění oznámení o zrušení výběrového řízení.

Rada města  r o z h o d l a   o vyhlášení veřejné zakázky a   s ch v a l u j e  zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy učeben – ZŠ Karla Jeřábka, Roudnice nad Labem“.

Rada města   p o v ě ř u j e   vedoucího OSPŘ realizací výběrového řízení, včetně poskytování vysvětlení zadávacích podmínek a provádění případných nezbytných změn v zadávací dokumentaci, budou-li zachovány podstatné parametry schválené RM. Rozhodnutí o výběru dodavatele bude předloženo ke schválení RM.

Rada města   u s t a n o v u j e  tříčlennou hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Stavební úpravy učeben – ZŠ Karla Jeřábka, Roudnice nad Labem“ a   j m e n u j e   členy komise: Ing. Jana Pilařová, Ing. David Kunert, Bc. Linda Tarancovová, a jejich náhradníky: Václav Živec DiS  Bc. Tomáš Grunt, Mgr. Tereza Moravcová (pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

c) výsledek VZ – tiskové služby – tisk periodika

Usnesení č. 205/2025:

Rada města  s c h v a l u j e  výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Tiskové služby – tisk periodika“ a  r o z h o d l a  o uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu smlouvy s uchazečem s uchazečem SAMAB PRESS GROUP, a.s., Cyrilská 357/14, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 25524291 s nabídkovou cenou 4,78 Kč bez DPH za jeden výtisk a s celkovou cenou 5,3536 Kč s DPH za jeden výtisk (pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

d) schválení podání žádosti o dotaci pro hasiče – BORIS V1 výdaje

Usnesení č. 206/2025:

Rada města  s c h v a l u j e  podání žádosti o dotaci ve výzvě BORIS V1 VÝDAJE (pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

e) schválení podání žádosti o dotaci pro hasiče – BORIS V2 odměny

Usnesení č. 207/2025:

Rada města  s c h v a l u j e  podání žádosti o dotaci ve výzvě BORIS V2 ODMĚNY (pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

f) vyhlášení VZ – vybavení hasičské zbrojnice

Usnesení č. 208/2025:

Rada města   r o z h o d l a   o vyhlášení veřejné zakázky a   s c h v a l u j e   zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vybavení hasičské zbrojnice v Roudnici nad Labem“.

Rada města   p o v ě ř u j e   vedoucího OSPŘ realizací výběrového řízení, včetně poskytování vysvětlení zadávacích podmínek a provádění případných nezbytných změn v zadávací dokumentaci, budou-li zachovány podstatné parametry schválené Radou města. Rozhodnutí o výběru dodavatele bude předloženo ke schválení Radě města.

Rada města  ustanovuje tříčlennou hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Vybavení hasičské zbrojnice v Roudnici nad Labem“ a  j m e n u j e členy komise: Mgr. Tereza Moravcová, Robert Mann, DiS., Ing. David Kunert a náhradníky: Bc. Linda Tarancovová, Václav Živec, DiS., Klára Řezáčová (pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

g) vyhlášení VZ – výměna střešního pláště na bytovém domě čp. 97 v Arnoštově ul.

Usnesení č. 209/2025:

Rada města  r o z h o d l a  o vyhlášení veřejné zakázky a  s c h v a l u j e  zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna střešního pláště na bytovém domě Arnoštova 97, Roudnice nad Labem“.

Rada města   p o v ě ř u j e  vedoucího OSPŘ realizací výběrového řízení, včetně poskytování vysvětlení zadávacích podmínek a provádění případných nezbytných změn v zadávací dokumentaci, budou-li zachovány podstatné parametry schválené Radou města. Rozhodnutí o výběru dodavatele bude předloženo ke schválení Radě města.

Rada města  u s t a n o v u j e   tříčlennou hodnotící komisi pro veřejnou zakázku             „Výměna střešního pláště na bytovém domě Arnoštova 97, Roudnice nad Labem“  a

j m e n u j e   členy komise: Ing. Jana Pilařová, Robert Mann, DiS., Ing. David Kunert a náhradníky: Bc. Linda Tarancovová, Václav Živec DiS, Klára Řezáčová (pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

h) vyhlášení VZ – nákup nábytku do nových učeben – ZŠ K. Jeřábka 941

Usnesení č. 210/2025:

Rada města  r o z h o d l a  o vyhlášení veřejné zakázky a   s c h v a l u j e  zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku vyhlášenou ve zjednodušeném řízení „Nákup nábytku do odborných učeben na Základní školu Karla Jeřábka v Roudnici nad Labem“.

Rada města   p o v ě ř u j e   vedoucího OSPŘ realizací zadávacího řízení, včetně poskytování vysvětlení zadávacích podmínek a provádění případných nezbytných změn v zadávací dokumentaci, budou-li zachovány podstatné parametry schválené Radou města. Rozhodnutí o výběru dodavatele bude předloženo ke schválení Radě města.

Rada města   u s t a n o v u j e  pětičlennou hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Nákup nábytku do odborných učeben na Základní školu Karla Jeřábka v Roudnici nad Labem“

a   j m e n u j e  členy komise: Ing. Jana Pilařová, Bc. Linda Tarancovová, Bc. Petra Trčová, Ing. Anna Kerdová, Mgr. Tereza Moravcová, a jejich náhradníky: Bc. Tomáš Grunt, Ladislava Čelková, Ing. Dana Popelková, Robert Mann, DiS, Václav Živec, DiS. (pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

i) analýza zdravotního stavu obyvatel

Usnesení č. 211/2025:

Rada města bere na vědomí analýzu zdravotního stavu obyvatel (pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

j) plán zlepšování a hodnotící zpráva – Zdravé město

Usnesení č. 212/2025:

Rada města bere na vědomí Hodnotící zprávu plánu zlepšování 2024 a Plán zlepšování na rok 2025 Zdravého města Roudnice nad Labem (pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

k) schválení podání žádosti o dotaci – sídelní zeleň

Usnesení č. 213/2025:

Rada města po projednání  r o z h o d l a   o pořízení studie sídelní zeleně pro Město Roudnice nad Labem a  s c h v a l u j e  podání žádosti o dotaci na tuto studii (pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

7) Informační technologie

a) smlouva se společností Pluto – e-břemena

Usnesení č. 214/2025:

Rada města   r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o poskytování služeb internetového portálu eBřemena se společností PLUTO – OLT, spol. s r. o., se sídlem Paříkova 9109, 190 00 Praha 9, IČ: 26210576 (pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

8) Různé

Usnesení č. 215/2025:

Rada města   s o u h l a s í   s použitím rezervního fondu do výše 210 tis. Kč na výdaje spojené se mzdovými výdaji na nového zaměstnance u Podřipského muzea, Náměstí Jana z Dražic 101, Roudnice nad Labem, IČ: 68435002 (pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

Usnesení č. 216/2025:

Rada města   r e v o k u j e   usnesení č. 154/2025 a  r o z h o d l a   o přidělení bytu č. 38, Alej 17. listopadu 2695, paní ČK a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2026 za nájemné 103,- Kč/m2/měsíc (pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

.-.-.-.

Ing. Richard  ČERVENÝ                                                           Ing. František   PADĚLEK

místostarosta                                                                                       starosta